Na temelju članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13), Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 19. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2016. donijelo je

ZAKLJUČAK

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

Infrastrukture za 2015. godinu.

Izvješće iz stavka 1. ove točke prilog je ovom Zaključku.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci

Klasa: 363-02/16-01/01

Urbroj: 2158/07-03-16-02

Vladislavci, 17. ožujka 2016.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Krunoslav Morović, v. r.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00,, 129/00., 59/01,, 26/03,, 82/04,, 110/04,, 178/04,, 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14 i 36/15) te članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci“ br. 3/13.) Općinski načelnik na 19. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 17. ožujka 2016. podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture

za 2015. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2015. godine djelomično izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblje i javnu rasvjetu kako slijedi:

- JAVNE POVRŠINE

Proračunom je planirana rekonstrukcija nogostupa u Dopsinu u iznosu od 336.500,00 kn. Nogostupi su rekonstruirani u iznosu od 336.469,50. kn. Program je izvršen u cijelosti.

Programom je planiranja izgradnja autobusnih stajališta u Dopsinu, Hrastinu i Vladislavcima u iznosu od 70.000,00 kn. Izgradnja autobusnih stajališta nije izvršena i predviđena sredstva nisu utrošena.

Programom je planirano uređenje javnih površina i parkirališnih mjesta u Vladislavcima, Dopsinu i Hrastinu u iznosu od 70.000,00 kn. Uređenje javnih površina i parkirališnih mjesta nije izvršeno i predviđena sredstva nisu utrošena.

- NERAZVRSTANE CESTE

Članak 2.

Programom je planirano uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Vladislavci, za što su planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 kn. Planirani radovi nisu izvršeni i predviđena sredstva nisu utrošena.

Članak 3.

Programom je planirana rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Hrastinu u iznosu od 600.000,00 kn. Rekonstrukcija nije izvršena i predviđena sredstva nisu utrošena.

- IZGRADNJA  OBJEKATA NA GROBLJU

Članak 4.

Programom je planirana izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju u Dopsinu. Mrtvačnica nije izgrađena i predviđena sredstva nisu utrošena.

- IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU DOPSIN

Članak 5.

Programom je planirana izgradnja javne rasvjete u naselju Dopsin. Planirana izgradnja nije izvršena i predviđena sredstva nisu utrošena.

Klasa: 363-02/16-01/01

Urbroj: 2158/07-03-16-01

Vladislavci, 17. ožujka 2016.

Općinski načelnik

Marjan Tomas, v. r.