Temeljem članka 30. stavka 1. i stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13 i 3/17) Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 7. sjednici održanoj 14. ožujka 2018. godine donosi

PROGRAM

izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

2018. godinu na području Općine Vladislavci

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2018. godini za sljedeće objekte i uređaje komunalne infrastrukture:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblje

- Javnu rasvjetu.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

U tijeku 2018. godine planiraju se izgraditi ili urediti slijedeći objekti i uređaji komunalne infrastrukture:

- JAVNE POVRŠINE

| R.BR. | OPIS | IZNOS U KUNAMA |
| --- | --- | --- |
|  | Uređenje javnih površina i parkirališnih mjesta u Vladislavcima, Dopsinu i Hrastin | 200.000,00 |
|  | Rok realizacije | Studeni 2018. |  |
|  | Izvori financiranja: |  |
|  | Proračun Osječko –baranjske županije | 100.000,00 kuna |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 100.000,00 kuna |  |
|  | Rekonstrukcija pješačkih staza do groblja u Vladislavcima Rekonstrukcija 300 m pješačke staze | 70.000,00 |
|  | Rok realizacije | Studeni 2018. |  |
|  | Izvori financiranja: |  |
|  | Proračun Osječko –baranjske županije | 35.000,00 kuna |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 35.000,00kuna |  |
|  | Rekonstrukcija pješačkih staza u naseljima Općine Vladislavci Rekonstrukcija 700 m pješačkih staza u naseljima | 300.000,00 |
|  | Rok realizacije Studeni 2018. |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Državni proračun | 240.000,00 kuna |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 60.000,00 kuna |  |
| UKUPNO I. JAVNE POVRŠINE | 570.000,00 |
| R.BR. | OPIS | IZNOS U KUNAMA |
| I. | REKAPITULACIJA IZVORA |  |
| 1. | PRORAČUN OPĆINE VLADISLAVCI | 195.000,00 |
| 2. | PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | 135.000,00 |
|  | DRŽAVNI PRORAČUN | 240.000,00 |

- NERAZVRSTANE CESTE

| R.BR. | OPIS | IZNOS U KUNAMA |
| --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Kiš Ferenca u Hrastinu, Rekonstrukcija 600 m nerazvrstane ceste | 1.287.299,62 |
|  | Rok realizacije | Prosinac 2018. |  |
|  | Izvori financiranja: |  |
|  | Državni proračun putem Mjere 7., Operacija 7.2.2. „ulaganje u nerazvrstane ceste“ | 1.287.299,62kuna |  |
| UKUPNO II. NERAZVRSTANE CESTE | 1.287.299,62 |
| II. | REKAPITULACIJA IZVORA |  |
| 1. | DRŽAVNI PRORAČUN PUTEM MJERE 7. | 1.287.299,62 |

- GROBLJE

| R.BR. | OPIS | IZNOS U KUNAMA |
| --- | --- | --- |
|  | Izgradnja kuće oproštaja sa okolišem i pristupnom cestom u Dopsinu | 700.000,00 |
|  | Rok realizacije | Studeni 2018. |  |
|  | Izvori financiranja: |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci komunalni doprinos | 20.000,00 kuna |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 120.000,00 kuna |  |
|  | Državni proračun | 560.000,00 kuna |  |
|  | Zamjena centralnog križa na groblju u Hrastinu | 5.000,00 |
|  | Rok realizacije | Srpanj 2018 |  |
|  | Izvori financiranja |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 5.000,00 kuna |  |
| UKUPNO III. GROBLJA | 705.000,00 |
| III. | REKAPITULACIJA IZVORA |  |
| 1. | PRORAČUN OPĆINE VLADISLAVCI – komunalni doprinos | 20.000,00 |
| 2. | PRORAČUN OPĆINE VLADISLAVCI | 125.000,00 |
| 3. | DRŽAVNI PRORAČUN | 560.000,00 |

- JAVNA RASVJETA

| R.BR. | OPIS | IZNOS U KUNAMA |
| --- | --- | --- |
|  | Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete uz cestu na ulazu u Vladislavci | 320.000,00 |
|  | Rok realizacije | Prosinac 2018. |  |
|  | Izvori financiranja: |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 96.000,00 kuna |  |
|  | Državni proračun | 224.000,00 kuna |  |
|  | Modernizacija javne rasvjete u općini vladislavci – zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitom i ekološki prihvatljivom, kojom se planira demontaža 288 postojećih svjetiljki i 84 neodgovarajućih lukova, postavljanje 293 novih svjetiljki i postavljanje 91 novih lukova | 788.306,25 |
|  | Rok realizacije | Listopad 2018. |  |
|  | Izvori financiranja: |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 323.205,57 kuna |  |
|  | Državni proračun | 465.100,68 kuna |  |
| UKUPNO IV. JAVNA RASVJETA | 1.108.306,20 |
| IV. | REKAPITULACIJA IZVORA |  |
| 1. | Proračun Općine Vladislavci | 419.205,57 |
| 2. | Državni proračun | 689.100,68 |

- SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

| R.BR. | OPIS | IZNOS U KUNAMA |
| --- | --- | --- |
|  | JAVNE POVRŠINE | 570.000,00 |
|  | NERAZVRSTANE CESTE | 1.287.299,62 |
|  | GROBLJA | 700.000,00 |
|  | JAVNA RASVJETA | 1.108.306,20 |
|  | UKUPNO | 3.666.605,82 |

Članak 3.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršava se u skladu s realizacijom prihoda od komunalnog doprinosa, te ostalim prihodima proračuna, te sukladno odobrenim sredstvima iz državnog proračuna, proračuna Osječko-baranjske županije, i dinamikom realizacije projekta iz Mjere 7. , Operacije 7.2.2. „Ulaganje u nerazvrstane ceste“.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Programa, prestaje važiti Program  izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2018. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 6/17).

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

Klasa: 402-04/17-03/02

Urbroj: 2158/07-01-18-04

Vladislavci, 14. ožujka  2018.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Krunoslav Morović, v.r.