Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj:68/18, 110/18 i 32/20) te članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20- pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 10. sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine, donosi

**PROGRAM**

**građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2022. godini**

1. **OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovim Programom određuje se izgradnja komunalne infrastrukture koja će se graditi u 2022. godini i to:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
2. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Komunalna infrastruktura na području Općine Vladislavci su slijedeće građevine: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta i groblja.

Ovaj Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (u daljnjem tekstu: procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

1. **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

**Članak 2.**

U tijeku 2022. godine planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **Iznos u kunama** |
| **1.** | **Izgradnja javne rasvjete Vladislavci- Kudeljara**  | **Javna rasvjeta** | **522.500,00** |
| a | Izrada projektne dokumentacije |  | 50.000,00 |
| b | Izgradnja javne rasvjete  |  | 450.000,00 |
| c | Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete  |  | 22.500,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
| 1.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 330.750,00 |
| 1.2. | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos |  | 2.000,00 |
| 1.3. | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos |  | 2.000,00 |
| 1.4. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 187.750,00 |
| **2.** | **Izgradnja javne rasvjete Kudeljara - Hrastin**  | **Javna rasvjeta** | **241.500,00** |
| a | Izgradnja javne rasvjete  |  | 230.000,00 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete  |  | 11.500,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
| 2.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 169.050,00 |
| 2.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 72.450,00 |
| **3.**  | **Izgradnja pristupnog puta do groblja u Vladislavcima** | **Groblja** | **60.000,00** |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **Iznos u kunama** |
| a | Kupovina zemljišta za formiranje pristupnog puta do groblja u Vladislavcima |  | 30.000,00 |
| b | Izrada projektne dokumentacije za pristupni put-cestu |  | 30.000,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
| 3.1. | Proračun Općine Vladislavci – ostali |  | 60.000,00 |
| **4.**  | **Izgradnja pješačke staze na groblju u Vladislavcima** | **Groblja** | **52.500,00** |
| a | Izgradnja pješačke staze na groblju u Vladislavcima |  | 50.000,00 |
| b | Stručni nadzor |  | 2.500,00 |
|  |  |  |  |
| 4.1. | Proračun Općine Vladislavci – ostali izvori |  | 52.500,00 |
| **5.**  | **Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu** | **Groblja**  | **105.000,00** |
| a | Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu |  | 100.000,00 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 5.000,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
| 5.1. | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije  |  | 105.000,00 |
| **6.** | **Izgradnja ceste prema groblju u naselju Dopsin** | **Nerazvrstane ceste**  | 1.248.217,03 |
| a | Izgradnja ceste prema groblju u naselju Dopsin |  | 1.188.217,03 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom  |  | 60.000,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
| 6.1. | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 1.248.217,03 |
| **7.** | **Nabava i ugradnja dječjeg igrališta sa anti stres podlogom u naselju Hrastin** | **Javne zelene površine** | **90.000,00** |
| a | Nabava i ugradnja dječjeg igrališta sa anti stres podlogom u središtu naselja Vladislavci |  | 85.000,00 |
| b | Stručni nadzor nad ugradnjom  |  | 5.000,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
| 7.1. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije |  | 90.000,00 |
| **8.** | **Postavljanje fitness sprava na otvorenom u Dopsinu** | **Javne zelene površine** | **45.000,00** |
| a | Nabava i ugradnja fitness sprava na otvorenom u naselju Dopsin |  | 45.000,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
| 8.1. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije |  | 45.000,00 |
| **9.** | **Izgradnja trga u središtu naselja Dopsin** | **Javne zelene površine** | **315.000,00** |
| a | Izgradnja trga |  | 300.000,00 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 15.000,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
| 9.1. | Pomoći temeljem EU prijenosa |  | 315.000,00 |
| **10.** | **Nabava i postavljanje pametnih kamera u Općini Vladislavci, u okviru projekta „Pametni gradovi i općine“** | **Uređaji javne namjene** | **214.000,00** |
| a | Nabava i postavljanje uređaja |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 10.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 211.000,00 |
| 10.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 3.000,00 |
| **11.** | **Izgradnja biciklističke staze na području Općine Vladislavci** | **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **200.000,00** |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **Iznos u kunama** |
|  |  |  |  |
| a | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze na području Općine Vladislavci |  | 200.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 11.1. | Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava |  | 200.000,00 |
|  | **Ukupno izgradnja građevina komunalne infrastrukture** |  | **3.093.717,03** |

1. **POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE**

**Članak 3.**

U tijeku 2022. godine planira se rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture u naseljima na području Općine Vladislavci :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **Iznos u kunama** |
| **1.**  | **Rekonstrukcija kapelice na groblju u Dopsinu**  | **groblja** | **105.000,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji kapelice  |  | 100.000,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 5.000,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
| 1.1. | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije |  | 105.000,00 |
| **2.** | **Rekonstrukcija ceste poljoprivredne namjene u Dopsinu (k.č.br. 155 i 182 k.o. Dopsin)** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **650.123,44** |
| a | Radovi na rekonstrukciji ceste u Dopsinu |  | 619.165,18 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 30.958,26 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
| 2.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 455.086,41 |
| 2.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 195.037,03 |
| **3.** | **Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Vladislavci** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **527.730,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih staza u Vladislavcima |  | 502.600,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 25.130,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
| 3.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 369.411,00 |
| 3.2. | Proračun općine – komunalna naknada |  | 6.480,00 |
| 3.3. | Proračun Općine – ostali izvori |  | 151.839,00 |
| **4.**  | **Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred nogometnog igrališta u Dopsinu** | **javna parkirališta** | **257.250,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji parkirališta |  | 245.000,00 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |  | 12.250,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
| 4.1. | Pomoć iz državnog proračuna  |  | 257.250,00 |
| **5.** | **Rekonstrukcija javne površine oko crkve Sv. Roka u Hrastinu** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **105.000,00** |
| 5.1. | Radovi rekonstrukcije javne površine |  | 100.000,00 |
| 5.2. | Stručni nadzor |  | 5.000,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |
| 5.3. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije  |  | 105.000,00 |
|  | **UKUPNO** |  | **1.645.103,44** |

**Članak 4.**

U 2022. godini ne planiraju se zahvati u komunalnoj infrastrukturi:

* ne planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci,
* ne planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture izvan građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci
* ne planira se uklanjanje građevina komunalne infrastrukture
1. **SVEUKUPNA REKAPITULACIJA**

**Članak 5.**

Utvrđuje se slijedeća rekapitulacija programa po vrsti i izvorima financiranja građenja komunalne infrastrukture:

1. **Rekapitulacija vrsta komunalne infrastrukture**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta komunalne infrastrukture** | **Iznos u kunama** |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 3.093.717,03 |
|  | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 1.645.103,44 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 |
|  | **UKUPNO**  | **4.738.820,47** |

1. **Rekapitulacija izvori financiranja komunalne infrastrukture**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **Iznos u kunama** |
|  | Proračun Općine Vladislavci- ostali prihodi | 722.576,03 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos | 2.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos | 2.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada | 6.480,00 |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije  | 450.000,00 |
|  | Pomoć iz državnog proračuna  | 1.792.547,41 |
|  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 1.763.217,03 |
|  | **UKUPNO**  | **4.738.820,47** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 6.**

Program građenja komunalne infrastrukture izvršava se u skladu s realizacijom prihoda od komunalnog doprinosa, te ostalim prihodima proračuna, te sukladno odobrenim sredstvima iz državnog proračuna, proračuna Osječko-baranjske županije, i dinamikom realizacije projekta predloženih za financiranje iz fondova Europske unije.

**Članak 7.**

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 363-02/21-18/02

Urbroj: 2158/07-01-21-2

Vladislavci, 17. prosinca 2021.

**Predsjednik**

**Općinskog vijeća**

Krunoslav Morović