Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18 i 110/18) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18) , Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 16. sjednici održanoj dana 3. lipnja 2019. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Izvješća o izvršenju**

**Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci**

**I.**

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci, Klasa: 402-04/17-03/02, Urbroj: 2158/07-02-19-9 od 20. svibnja 2019. godine.

**II.**

Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci sastavni je dio ovog Zaključka.

**III.**

Ovaj Zaključak ima biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

KLASA: 402-04/17-03/02

URBROJ: 2158/07-01-19-10

Vladislavci, 3. lipnja 2019.

**Predsjednik**

**Općinskog Vijeća**

Krunoslav Morović

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18 i 110/18) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18) Općinski načelnik Općine Vladislavci, dana 20. svibnja 2019. godine, donosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci**

**I.**

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br.6/17, 2/18, 3/18 i 10/18.)

Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci bila je planirana izgradnja slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

1. **NERAZVRSTANE CESTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **OPIS** | **IZNOS U KUNAMA** |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Kiš Ferenca u Hrastinu,  Rekonstrukcija 600 m nerazvrstane ceste | 1.219.969,84 |
|  | Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u Hrastinu | 85.500,00 |
|  | UKUPNO | **1.305.469,80** |

1. **GROBLJE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **OPIS** | **IZNOS U KUNAMA** |
|  | Izgradnja kuće oproštaja sa okolišem i pristupnom cestom u Dopsinu | 400.000,00 |
|  | Zamjena centralnog križa na groblju u Hrastinu | 5.000,00 |
|  | UKUPNO | 405.000,00 |

1. **JAVNA RASVJETA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **OPIS** | **IZNOS U KUNAMA** |
|  | Modernizacija javne rasvjete u Općini Vladislavci – zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitom i ekološki prihvatljivom | 680.000,00 |
|  | UKUPNO | 680.000,00 |

1. **SVEUKUPNA REKAPITULACIJA PLAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **OPIS** | **PLAN KN** |
|  | NERAZVRSTANE CESTE | 1.305.469,80 |
|  | GROBLJA | 405.000,00 |
|  | JAVNA RASVJETA | 680.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **2.390.469,80** |

**II.**

U 2018. godini izgrađeni su slijedeći objekti i uređaji komunalne infrastrukture:

1. **NERAZVRSTANE CESTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **OPIS** | **PLANIRANI**  **IZNOS U KUNAMA** | **REALIZIRANI**  **IZNOS U KUNAMA** |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Kiš Ferenca u Hrastinu,  Rekonstrukcija 600 m nerazvrstane ceste | 1.219.969,84 | 1.107.459,94 |
|  | Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u Hrastinu | 85.500,00 | 85.449,21 |
|  | **UKUPNO** | **1.305.469,80** | **1.192.909,10** |

1. **GROBLJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **OPIS** | **PLANIRANI**  **IZNOS U KUNAMA** | **REALIZIRANI**  **IZNOS U KUNAMA** |
|  | Izgradnja kuće oproštaja sa okolišem i pristupnom cestom u Dopsinu | 400.000,00 | 0,00 |
|  | Zamjena centralnog križa na groblju u Hrastinu | 5.000,00 | 1.500,00 |
|  | **UKUPNO** | **405.000,00** | **1.500,00** |

1. **JAVNA RASVJETA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **OPIS** | **PLANIRANI**  **IZNOS U KUNAMA** | **REALIZIRANI**  **IZNOS U KUNAMA** |
|  | Modernizacija javne rasvjete u Općini Vladislavci – zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitom i ekološki prihvatljivom | 680.000,00 | 659.192,50 |
|  | **UKUPNO** | **680.000,00** | **659.192,50** |

1. **SVEUKUPNA REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **OPIS** | **PLANIRANI**  **IZNOS U KUNAMA** | **REALIZIRANI**  **IZNOS U KUNAMA** |
|  | NERAZVRSTANE CESTE | 1.305.469,80 | **1.192.909,10** |
|  | GROBLJA | 405.000,00 | 1.500,00 |
|  | JAVNA RASVJETA | 680.000,00 | 659.192,50 |
|  | **UKUPNO** | **2.390.469,80** | **1.853.601,60** |

III.

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

Klasa: 402-04/17-03/02

Urbroj: 2158/07-02-19-9

Vladislavci, 20. svibnja 2019.

Općinski načelnik

Marjan Tomas