Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18 i 110/18) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18) , Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 16. sjednici održanoj dana 3. lipnja 2019. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Izvješća o izvršenju**

**Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci**

**I.**

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci, Klasa: 402-04/17-01/02, Urbroj: 2158/07-02-19-11 od 20. svibnja 2019. godine.

**II.**

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci sastavni je dio ovog Zaključka.

**III.**

 Ovaj Zaključak ima biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

KLASA: 402-04/17-01/02

URBROJ: 2158/07-01-19-12

Vladislavci, 3. lipnja 2019.

**Predsjednik**

**Općinskog Vijeća**

Krunoslav Morović

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18 i 110/18 ) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18) Općinski načelnik dana 20. svibnja 2019. godine, donosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci**

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 6/17, 2/18, 3/18, 4/18 i 10/18 ).

Programom je planiran prihod od komunalne naknade u iznosu od 493.460,00 kuna, prihod od grobne naknade u iznosu od 104.000,00 kuna, te prihod od općih prihoda i primitaka u iznosu od 147.823,88 kuna, odnosno ukupna sredstva u visini od **745.284,78** kuna.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci prikupljena sredstva planiralo se koristi za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2018. godini, te za gradnju građevina sportske namjene.

Prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture bilo je planirano prikupljena sredstva koristiti za slijedeće namjene:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **VRSTA RASHODA** | **PLAN KN** |
| **I.** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **249.632,28** |
| 1. | Plaće radnika komunalnog pogona | 141.280,00 |
| 2. | Dizel gorivo za teretno motorno vozilo | 24.900,00 |
| 3. | Gorivo za kosilice  | 25.300,00 |
| 4. | Potrebni alati za rad | 33.000,00 |
| 5. | Servis opreme i alata | 5.000,00 |
| 6. | Nabava motornih kosilica i motornih kosa | 18.200,00 |
| 7. | Premije osiguranja | 1.952,28 |
| **II.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **23.500,00** |
| 1. | Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta | 23.500,00 |
| **III.** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **197.000,00** |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 80.000,00 |
| 2. | Utrošak električne energije | 117.000,00 |
| **IV.** | **ODRŽAVANJE GROBLJA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** | **162.090,00** |
| 1. | Održavanje groblja i javnih površina koje ne održava Vlastiti komunalni pogon | 150.090,00 |
| 2. | Odvoz komunalnog otpada sa groblja i javnih površina | 12.000,00 |
| **V.** | **GRAĐENJE GRAĐEVINA** | **113.062,50** |
| 1. | Izrada ograde na nogometnom igralištu NK Goleo Dopsin | 113.062,50 |
|  | **UKUPNO RASHODI**  | **745.284,78** |

U 2018. godini za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošena su sredstava iz slijedećih izvora prihoda:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **IZVOR PRIHODA** | **PLANIRANO KN** | **REALIZIRANO KN** |
| 1. | Komunalna naknada | 493.460,90 | 435.492,55 |
| 2. | Grobna naknada | 104.000,00 | 103.334,92 |
| 3. | Opći prihodi i primici | 147.823,88 | 64.794,97 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **745.284,78** | **603.622,44** |

Prikupljena sredstva korištena su za slijedeće namjene planirane programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **VRSTA RASHODA** | **PLAN KN** | **REALIZIRANO KN** |
| **I.** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **249.632,28** | **243.191,31** |
| 1. | Plaće radnika komunalnog pogona | 141.280,00 | 140.717,91 |
| 2. | Dizel gorivo za teretno motorno vozilo | 24.900,00 | 21.953,28 |
| 3. | Gorivo za kosilice  | 25.300,00 | 20.533,44 |
| 4. | Potrebni alati za rad | 33.000,00 | 32.283,42 |
| 5. | Servis opreme i alata | 5.000,00 | 4.585,70 |
| 6. | Nabava motornih kosilica i motornih kosa | 18.200,00 | 18.177,60 |
| 7. | Premije osiguranja | 1.952,28 | 4.939,96 |
| **II.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **23.500,00** | **13.500,00** |
| 1. | Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta | 23.500,00 | 13.500,00 |
| **III.** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **197.000,00** | **197.962,89** |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 80.000,00 | 79.401,20 |
| 2. | Utrošak električne energije | 117.000,00 | 118.561,69 |
| **IV.** | **ODRŽAVANJE GROBLJA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** | **162.090,00** | **148.968,24** |
| 1. | Održavanje groblja i javnih površina koje ne održava Vlastiti komunalni pogon | 150.090,00 | 137.179,20 |
| 2. | Odvoz komunalnog otpada sa groblja i javnih površina | 12.000,00 | 11.789,04 |
| **V.** | **GRAĐENJE GRAĐEVINA** | **113.062,50** | **0,00** |
| 1. | Izrada ograde na nogometnom igralištu NK Goleo Dopsin | 113.062,50 | 0,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI**  | **745.284,78** | **603.622,44** |

III.

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

Klasa: 402-04/17-01/02

Urbroj: 2158/07-02-19-12

Vladislavci, 20. svibnja 2019.

Općinski načelnik

Marjan Tomas