Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18 i 4/20) , Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 24. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2020. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci u 2019. godini**

**I.**

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2019. godini, Klasa: 363-02/18-18/4, Urbroj: 2158/07-02-20-9 od 25. svibnja 2020. godine.

**II.**

Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Vladislavci sastavni je dio ovog Zaključka.

**III.**

Ovaj Zaključak ima biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

Klasa: 363-02/18-18/4

Urbroj: 2158/07-01-20-10

Vladislavci, 8. lipnja 2020.

**Predsjednik**

**Općinskog Vijeća**

Krunoslav Morović

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18 i 4/20) Općinski načelnik Općine Vladislavci, dana 20. svibnja 2019. godine, donosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Vladislavci**

**I.**

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2019. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 11/18, 5/19 i 8/19 i 9/19).

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2019. godini bila je planirana izgradnja slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Planirani**  **Iznos u kunama** |
| **1.** | **Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i modernizaciju energetski učinkovite javne rasvjete na području Općine Vladislavci** | **Javna rasvjeta** | **20.000,00** |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 20.000,00 |
|  |  |  |  |
| **2.** | **Izgradnja kuće oproštaja u Dopsinu** | **Groblja** | **600.000,00** |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije, 2018. |  | 400.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 180.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za legalizaciju |  | 10.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos |  | 10.000,00 |
|  |  |  |  |
| **3.** | **Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu** | **Groblja** | **8.000,00** |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 8.000,00 |
| **4.** | **Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Vladislavcima** | **Javne zelene površine** | **130.000,00** |
|  | Izvori financiranja |  |  |
|  | Sredstva iz EU fondova |  | 120.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 10.000,00 |
|  |  |  |  |
| **5.** | **Izrada ograde oko nogometnog igrališta NK Goleo Dopsin** | **Javne zelene površine** | **113.063,00** |
|  | Izvori financiranja |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci-komunalna naknada |  | 113.063,00 |
|  |  |  |  |
| **6.** | **Izgradnja javne rasvjete na ulasku u naselje Vladislavci** | **Javna rasvjeta** | **306.631,25** |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 220.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 86.631,25 |
|  |  |  |  |
|  | **Ukupno izgradnja građevina komunalne infrastrukture** |  | **1.177.694,20** |

1. rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture u naseljima na području Općine Vladislavci :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Planirani**  **Iznos u kunama** |
| **1.** | **Rekonstrukcija ceste F. Kiša u Hrastinu** | **Nerazvrstane ceste** | **118.701,00** |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 118.701,00 |
|  |  |  |  |
| **2.** | **Restauracija križeva „krajputaša“ na području Općine Vladislavci** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **27.630,00** |
|  | Izvori financiranja |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 27.630,00 |
|  |  |  |  |
| **3.** | **Sanacija i modernizacija javne rasvjete u dijelovima naselja Vladislavci, I. Faza** | **Javna rasvjeta** | **146.312,50** | |
|  | Izvori financiranja: |  |  | |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 146.312,50 | |
|  | **Ukupno rekonstrukcija komunalne infrastrukture** |  | **292.643,50** | |

Programom nije bila predviđena gradnja komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, gradnja građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, niti uklanjanje građevina komunalne infrastrukture, te je bila utvrđena slijedeća rekapitulacija programa po vrsti i izvorima financiranja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta komunalne infrastrukture** | **Planirani**  **Iznos u kunama** |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 1.177.694,20 |
|  | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 292.643,50 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **1.470.337,70** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **Novi**  **Plan**  **kn** |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 478.573,70 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada | 113.063,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos | 10.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za legalizaciju | 10.000,00 |
|  | Proračun Osječko-baranjske županije 2018. | 400.000,00 |
|  | Državni proračun RH | 338.701,00 |
|  | Sredstva iz EU fondova | 120.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **1.470.337,70** |

**II.**

U 2019. godini izgrađeni su slijedeći objekti i uređaji komunalne infrastrukture:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Planirani**  **Iznos u kunama** | **Izvršeni**  **iznos u kunama** |
| **1.** | **Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i modernizaciju energetski učinkovite javne rasvjete na području Općine Vladislavci** | **Javna rasvjeta** | **20.000,00** | **0,00** |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Izgradnja kuće oproštaja u Dopsinu** | **Groblja** | **600.000,00** | **0,00** |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije, 2018. |  | 400.000,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 180.000,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za legalizaciju |  | 10.000,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos |  | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu** | **Groblja** | **8.000,00** | **7.207,82** |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 8.000,00 | 7.207,82 |
| **4.** | **Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Vladislavcima** | **Javne zelene površine** | **130.000,00** | **0,00** |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Sredstva iz EU fondova |  | 120.000,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | **Izrada ograde oko nogometnog igrališta NK Goleo Dopsin** | **Javne zelene površine** | **113.063,00** | **113.062,50** |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci-komunalna naknada |  | 113.063,00 | 113.062,50 |
|  |  |  |  |  |
| **6.** | **Izgradnja javne rasvjete na ulasku u naselje Vladislavci** | **Javna rasvjeta** | **306.631,25** | **222.000,00** |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 220.000,00 | 220.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 86.631,25 | 2.000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno izgradnja građevina komunalne infrastrukture** |  | **1.177.694,20** | **342.270,32** |

1. rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture u naseljima na području Općine Vladislavci :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Planirani**  **Iznos u kunama** | **Izvršeni**  **Iznos u kunama** |
| **1.** | **Rekonstrukcija ceste F. Kiša u Hrastinu** | **Nerazvrstane ceste** | **118.701,00** | **114.564,30** |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 118.701,00 | 114.564,30 |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Restauracija križeva „krajputaša“ na području Općine Vladislavci** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **27.630,00** | **27.625,00** |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 27.630,00 | 27.625,00 |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Sanacija i modernizacija javne rasvjete u dijelovima naselja Vladislavci, I. Faza** | **Javna rasvjeta** | **146.312,50** | **110.090,00** |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 146.312,50 | 110.090,00 |
|  | **Ukupno rekonstrukcija komunalne infrastrukture** |  | **292.643,50** | **252.279,30** |

U nastavku se daje rekapitulacija programa prema vrsti komunalne infrastrukture i izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta komunalne infrastrukture** | **Planirani**  **Iznos u kunama** | **Planirani**  **Iznos u kunama** |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 1.177.694,20 | 342.270,32 |
|  | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 292.643,50 | 252.279,30 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **1.470.337,70** | **594.549,62** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **Planirani iznos u kunama** | **Izvršeni iznos u kunama** |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 478.573,70 | 146.922,32 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada | 113.063,00 | 113.063,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos | 10.000,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za legalizaciju | 10.000,00 | 0,00 |
|  | Proračun Osječko-baranjske županije 2018. | 400.000,00 | 0,00 |
|  | Državni proračun RH | 338.701,00 | 334.564,30 |
|  | Sredstva iz EU fondova | 120.000,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **1.470.337,70** | **594.549,62** |

**III.**

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

Klasa: 363-02/18-18/4

Urbroj: 2158/07-02-20-9

Vladislavci, 25. svibnja 2020.

Općinski načelnik

Marjan Tomas