Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18 i 4/20) , Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 24. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2020. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Izvješća o izvršenju**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci za 2019. godinu**

**I.**

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2019. godinu, Klasa: 363-02/18-18/03, Urbroj: 2158/07-02-20-07 od 25. svibnja 2020. godine.

**II.**

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Vladislavci sastavni je dio ovog Zaključka.

**III.**

 Ovaj Zaključak ima biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

KLASA: 363-02/18-18/03

URBROJ: 2158/7-01-20-08

Vladislavci, 8. lipnja 2020.

**Predsjednik**

**Općinskog Vijeća**

Krunoslav Morović

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18 i 4/20) Općinski načelnik dana 25. svibnja 2020. godine, donosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2019. godinu**

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2019. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci“ br. 11/18, 5/19 i 8/19).

Programom je planiran prihod od komunalne naknade u iznosu od 320.000,00 kuna, grobne naknade u iznosu od 85.000,00 kuna, i općih prihoda i primitaka u iznosu 139.212,02 kuna **odnosno ukupna sredstva od 544.212,02 kune**.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2019. godinu prikupljena sredstva planiralo se koristi za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2019. godini,

Prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture bilo je planirano prikupljena sredstva koristiti za slijedeće namjene:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **VRSTA RASHODA** | **PLANIRANI IZNOS U KUNAMA** |
| **I.** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **233.622,02** |
| 1. | plaće radnika komunalnog pogona, osiguranja  | 128.122,02 |
| 2. | motorni benzin i dizel gorivo za teretno motorno vozilo | 25.000,00 |
| 3. | motorni benzin i dizel gorivo za kosilice  | 25.000,00 |
| 4. | potrebni alati za rad  | 30.000,00 |
| 5. | usluge pri registraciji prijevoznih sredstava  | 5.000,00 |
| 6. | servis opreme i alata  | 5.000,00 |
| 7. | uredski materijal  | 1.500,00 |
| 8. |  službena radna zaštitna odjeća i obuća  | 9.000,00 |
| 9, | Premije osiguranja zaposlenih | 5.000,00 |
| **II.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **23.500,00** |
| 1. | Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta | 23.500,00 |
| **III.** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **137.000,00** |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 20.000,00 |
| 2. | Utrošak električne energije | 117.000,00 |
| **IV.** | **ODRŽAVANJE GROBLJA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** | **150.090,00** |
| 1. | Održavanje groblja i javnih površina koje ne održava Vlastiti komunalni pogon | 150.090,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI**  | **544.212,02** |

U 2019. godini od komunalne naknade i grobne naknade ostvareni su slijedeći prihodi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **IZVOR PRIHODA** | **PLANIRANI IZNOS U KUNAMA** | **IZVRŠENI** **IZNOS U KUNAMA** |
| 1. | Komunalna naknada | 320.000,00  | 360.880,31 |
| 2. | Grobna naknada | 85.000,00 | 87.567,31 |
| 3. | Opći prihodi i primici  | 139.212,02 | 0,00 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **544.212,02** | **448.447,62** |

Prikupljena sredstva korištena su za slijedeće namjene planirane programom održavanja komunalne infrastrukture području Općine Vladislavci za 2019. godinu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **VRSTA RASHODA** | **PLANIRANI IZNOS U KUNAMA** | **IZVRŠENI** **IZNOS U** **KUNAMA** |
| **I.** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **233.622,02** | **187.754,32** |
| 1. | plaće radnika komunalnog pogona, osiguranja  | 128.122,02 | 128.122,02 |
| 2. | motorni benzin i dizel gorivo za teretno motorno vozilo | 25.000,00 | 12.293,49 |
| 3. | motorni benzin i dizel gorivo za kosilice  | 25.000,00 | 15.080,64 |
| 4. | potrebni alati za rad  | 30.000,00 | 17.199,64 |
| 5. | usluge pri registraciji prijevoznih sredstava  | 5.000,00 | 3.399,78 |
| 6. | servis opreme i alata  | 5.000,00 | 3.035,00 |
| 7. | uredski materijal  | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8. |  službena radna zaštitna odjeća i obuća  | 9.000,00 | 7.123,75 |
| 9, | Premije osiguranja zaposlenih | 5.000,00 | 0,00 |
| **II.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **23.500,00** | **13.250,00** |
| 1. | Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta | 23.500,00 | 13.250,00 |
| **III.** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **137.000,00** | **74.058,91** |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 20.000,00 | 18.345,00 |
| 2. | Utrošak električne energije | 117.000,00 | 55.713,91 |
| **IV.** | **ODRŽAVANJE GROBLJA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** | **150.090,00** | **100.480,00** |
| 1. | Održavanje groblja i javnih površina koje ne održava Vlastiti komunalni pogon | 150.090,00 | 100.480,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI**  | **544.212,02** | **375.543,22** |

Neutrošeni iznos komunalne naknade i grobne naknade u visini od 72.904,40 kuna, utrošit će se na održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini.

**III.**

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

KLASA: 363-02/18-18/03

URBROJ: 2158/7-02-20-07

Vladislavci, 25. svibnja 2020.

Općinski načelnik

Marjan Tomas