Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20- pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) , Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 35. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci u 2020. godini**

**I.**

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2020. godini, Klasa: 363-02/19-18/10, Urbroj: 2158/07-02-21-11 od 15. ožujka 2021. godine.

**II.**

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2020. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

**III.**

 Ovaj Zaključak ima biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

Klasa: 363-02/19-18/10

Urbroj: 2158/07-01-20-12

Vladislavci, 30. ožujka 2021.

**Predsjednik**

**Općinskog Vijeća**

Krunoslav Morović, v.r.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20- pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Vladislavci, dana 15. ožujka 2021. godine, podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci za 2020. godinu**

**I.**

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2020. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 9/19, 4/20, 8/20, 10/20 i 13/20).

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2020. godini bila je planirana izgradnja slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Planirano** **u kn** | **Izvršeno** **U kn** |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete na ulasku u naselje Vladislavci  | 24.500,00 | 24.470,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci  | 24.500,00 | 24.470,00 |
|  |  |  |  |
| 2.  | Izgradnja javne rasvjete na ulasku u naselje Vladislavci  | 107.530,00 | 105.480,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 107.530,00 | 105.480,00 |
|  |  |  |  |
| 3.  | Izgradnja kuće oproštaja u Dopsinu | 700.000,00 | 632.523,12 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije, 2018. | 400.000,00 | 400.000,00 |
|  | Pomoć iz državnog proračuna | 250.000,00 | 184.431,04 |
|  | Proračun Općine Vladislavci  | 36.000,00 | 35.375,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za legalizaciju | 4.000,00 | 3.670,15 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos  | 10.000,00 | 9.046,93 |
|  |  |  |  |
| 4. | Izrada i postavljanje centralnog križa na groblju u Dopsinu | 30.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 30.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| 5. | Nabava i postavljanje Info-touch display uređaja za prijavu komunalnih problema u okviru projekta „Pametni gradovi i općine“ | 248.625,00 | 248.625,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna | 198.900,00 | 198.900,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 49.725,00 | 49.725,00 |
|  |  |  |  |
| 6. | Izgradnja pristupnog puta do groblja u Vladislavcima – kupovina zemljišta | 26.000,00 | 26.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 26.000,00 | 26.000,00 |
|  | **Ukupno izgradnja građevina komunalne infrastrukture** | **1.136.655,00** | **1.037.098,12** |

1. rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture u naseljima na području Općine Vladislavci :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Planirani iznos** | **Izvršeni iznos** |
|  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Vladislavci  | 431.650,00 | 430.928,91 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna | 317.160,00 | 317.160,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 114.490,00 | 113.768,91 |
| 2. | Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred objekta javne namjene u ulici K. Tomislava 196a i Erne Kiša 3a u Vladislavcima | 218.054,69 | 171.887,50 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci  | 210.119,55 | 171.887,50 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos | 7.935,14 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| 3. | Sanacija i modernizacija javne rasvjete u dijelovima naselja Općine Vladislavci  | 112.000,00 | 102.695,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 112.000,00 | 102.695,00 |
|  |  |  |  |
| 4. | Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Dopsin  | 304.560,76 | 289.439,24 |
|  | Izvori financiranja |  |  |
|  | Državni proračun RH | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 44.197,45 | 29.075,93 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada | 60.363,31 | 60.636,31 |
|  |  |  |  |
| 5. | Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje otresnica, putne i kanalske mreže | 38.875,00 | 33.875,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada | 33.875,00 | 33.875,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 5.000,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno rekonstrukcija komunalne infrastrukture** | **1.105.140,45** | **1.028.825,65** |

Programom nije bila predviđena:

- gradnja komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- gradnja građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

- uklanjanje građevina komunalne infrastrukture.

U nastavku dajem prikaz izvršenja programa po vrsti komunalne infrastrukture i izvorima prihoda:

1. **izvršenje po vrsti komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta komunalne infrastrukture** | **Planirani** **Iznos u kunama**  | **Izvršeni** **Iznos u kunama** |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | **1.136.655,00** | 1.037.098,12 |
|  | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | **1.105.140,45** | 1.028.825,65 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO**  | **2.241.795,45** | **2.065.923,77** |

1. **izvršenje prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **Planirano** **u kn** | **Izvršeno** **u kn** |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 759.562,00 | 658.477,34 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos | 10.000,00 | 9.046,93 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za legalizaciju | 4.000,00 | 3.670,15 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada | 94.238,31 | 94.238,11 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos | 7.935,14 | 0,00 |
|  | Proračun Osječko-baranjske županije 2018. | 400.000,00 | 400.000,00 |
|  | Državni proračun RH | 966.060,00 | 900.491,04 |
|  | **UKUPNO**  | **2.241.795,45** | **2.065.923,77** |

**II.**

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

Klasa: 363-02/19-18/10

Urbroj: 2158/07-02-21-11

Vladislavci, 15. ožujka 2021.

**Općinski načelnik**

Marjan Tomas, v.r.