Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/21, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) , Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 35. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju** **Izvješća** **o izvršenju**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci za 2020. godinu**

**I.**

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2020. godinu, Klasa: 363-02/19-18/09, Urbroj: 2158/07-02-21-11 od 15. ožujka 2021. godine.

**II.**

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Vladislavci sastavni je dio ovog Zaključka.

**III.**

 Ovaj Zaključak ima biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

KLASA: 363-02/19-18/09

URBROJ: 2158/7-01-20-12

Vladislavci, 30. ožujka 2021.

**Predsjednik**

**Općinskog Vijeća**

Krunoslav Morović

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/21, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik dana 15. ožujka 2021. godine, podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2020. godinu**

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2020. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci“ br. 9/19, 4/20, 8/20, 10/20 i 13/20).

Programom je planiran prihod od komunalne naknade u iznosu od 302.348,46 kuna, grobne naknade u iznosu od 65.000,00 kuna, i općih prihoda i primitaka u iznosu 30.405,64 kuna **odnosno ukupna sredstva od 397.754,10 kuna**.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2020. godinu prikupljena sredstva planiralo se koristi za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2020. godini,

Prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture bilo je planirano prikupljena sredstva koristiti za slijedeće namjene:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **VRSTA RASHODA** | **PLAN****IZNOS** **U KN** |
| I. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |
| 1. | plaće radnika komunalnog pogona, osiguranja  | 84.360,00 |
| 2. | motorni benzin i dizel gorivo za teretno motorno vozilo | 3.625,85 |
| 3. | motorni benzin i dizel gorivo za kosilice  | 13.000,00 |
| 4. | potrebni alati za rad  | 20.000,00 |
| 5. | usluge pri registraciji prijevoznih sredstava  | 0,00 |
| 6. | servis opreme i alata  | 5.000,00 |
| 7. |  službena radna zaštitna odjeća i obuća  | 3.800,00 |
| 8. | Licence za programe za obračun komunalne naknade i grobne naknade | 2.256,30 |
|  | **UKUPNO I** | **132.042,15** |
| II. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |
| 1. | Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta | 15.000,00 |
|  | **UKUPNO II** | **15.000,00** |
| III. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 26.000,00 |
| 2. | Utrošak električne energije | 74.622,02 |
|  | **UKUPNO III** | **100.622,02** |
| IV. | ODRŽAVANJE GROBLJA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA |  |
| 1. | Održavanje groblja i javnih površina koje ne održava Vlastiti komunalni pogon | 150.090,00 |
|  | **UKUPNO IV** | **150.090,00** |
|  | **UKUPNO RASHODI**  | **397.754,10** |

U 2020. godini za održavanje komunalne infrastrukture financiralo se iz slijedećih prihoda:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **IZVOR PRIHODA** | **PLANIRANI IZNOS u kn** | **IZVRŠENI** **IZNOS u kn** |
| 1. | Komunalna naknada | 302.348,46 | 246.919,65 |
| 2. | Grobna naknada | 65.000,00 | 49.765,60 |
| 3. | Opći prihodi i primici  | 30.405,64 | 25.931,25 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **397.754,10** | **322.616,50** |

Prikupljena sredstva korištena su za slijedeće namjene planirane programom održavanja komunalne infrastrukture području Općine Vladislavci za 2020. godinu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **VRSTA RASHODA** | **PLANIRANI IZNOS u kn**  | **IZVRŠENI IZNOS u kn** |
| I. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |
| 1. | plaće radnika komunalnog pogona, osiguranja  | 84.360,00 | 82.702,34 |
| 2. | motorni benzin i dizel gorivo za teretno motorno vozilo | 3.625,85 | 625,85 |
| 3. | motorni benzin i dizel gorivo za kosilice  | 13.000,00 | 9.231,54 |
| 4. | potrebni alati za rad  | 20.000,00 | 16.488,79 |
| 5. | usluge pri registraciji prijevoznih sredstava  | 0,00 | 0,00 |
| 6. | servis opreme i alata  | 5.000,00 | 627,45 |
| 7. |  službena radna zaštitna odjeća i obuća  | 3.800,00 | 3.773,03 |
| 8. | Licence za programe za obračun komunalne naknade i grobne naknade | 2.256,30 | 2.256,23 |
|  | **UKUPNO I** | **132.042,15** | **115.705,23** |
| II. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |
| 1. | Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta | 15.000,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO II** | **15.000,00** | **0,00** |
| III. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 26.000,00 | 25.931,25 |
| 2. | Utrošak električne energije | 74.622,02 | 53.812,82 |
|  | **UKUPNO III** | **100.622,02** | **79.744,07** |
| IV. | ODRŽAVANJE GROBLJA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA |  |  |
| 1. | Održavanje groblja i javnih površina koje ne održava Vlastiti komunalni pogon | 150.090,00 | 127.167,20 |
|  | **UKUPNO IV** | **150.090,00** | **127.167,20** |
|  | **UKUPNO RASHODI**  | **397.754,10** | **322.616,50** |

Ukupno je u 2020. godini od komunalne naknade ostvaren prihod od 396.151,79 kuna, od čega je iznos od 246.919,65 kuna utrošen na održavanje komunalne infrastrukture, a iznos od 94.238,11 kuna utrošen je na izgradnju komunalne infrastrukture (pojedinačni rashodi prikazani su u Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2020. godinu), te je od prihoda od komunalne naknade ukupno u 2020.godini utrošen iznos od 341.155,76 kuna. Neutrošeni iznos komunalne naknade u iznosu od 54.994,03 kn utrošit će se na održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini.

**III.**

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

KLASA: 363-02/19-18/09

URBROJ: 2158/7-02-21-11

Vladislavci, 15. ožujka 2021.

**Općinski načelnik**

Marjan Tomas