Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj:68/18 i 115/18) te članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 20. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine, donosi

**PROGRAM**

**građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2020. godini**

1. **OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovim Programom određuje se izgradnja komunalne infrastrukture koja će se graditi u 2020. godini i to:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
2. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Komunalna infrastruktura na području Općine Vladislavci su slijedeće građevine: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta i groblja.

Ovaj Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (u daljnjem tekstu: procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

1. **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

**Članak 2.**

U tijeku 2020. godine planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete na ulasku u naselje Vladislavci | Javna rasvjeta | 24.500,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 24.500,00 |
|  |  |  |  |
| 2. | Izgradnja javne rasvjete na ulasku u naselje Vladislavci | Javna rasvjeta | 195.300,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 120.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 75.300,00 |
|  |  |  |  |
| 3. | Izgradnja kuće oproštaja u Dopsinu | Groblja | 630.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije, 2018. |  | 400.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 210.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za legalizaciju |  | 10.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos |  | 10.000,00 |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** |
|  |  |  |  |
| 4. | Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu | Groblja | 40.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 40.000,00 |
|  |  |  |  |
| 5. | Izgradnja ceste prema groblju u naselju Dopsin | Nerazvrstane ceste | 1.248.217,03 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | EU sredstva |  | 1.248.217,03 |
|  |  |  |  |
| 6. | Izrada i postavljanje centralnog križa na groblju u Dopsinu | Groblja | 25.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 25.000,00 |
|  |  |  |  |
| 7. | Nabava i postavljanje Info-touch display uređaja za prijavu komunalnih problema u okviru projekta „Pametni gradovi i općine“ | Uređaji javne namjene | 249.450,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 199.560,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 49.890,00 |
|  | **Ukupno izgradnja građevina komunalne infrastrukture** |  | **2.412.467,03** |

1. **POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE**

**Članak 3.**

U tijeku 2020. godine planira se rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture u naseljima na području Općine Vladislavci :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** |
|  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija pješačke staze do groblja u Vladislavcima | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 136.500,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 136.500,00 |
|  |  |  |  |
| 2. | Rekonstrukcija pješačkih staza na području Općine Vladislavci | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 630.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 400.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 230.000,00 |
|  |  |  |  |
| 3. | Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred objekta javne namjene u ulici K. Tomislava 196a u Vladislavcima | javna parkirališta | 84.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 84.000,00 |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** |
|  |  |  |  |
| 4. | Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred ambulante u Vladislavcima | javna parkirališta | 36.750,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 36.750,00 |
|  |  |  |  |
| 5. | Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred društvenog doma u ulici E. Kiša 3a u Vladislavcima | javna parkirališta | 99.750,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 99.750,00 |
|  |  |  |  |
| 6. | Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred nogometnog igrališta u Dopsinu | javna parkirališta | 257.250,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 257.250,00 |
|  |  |  |  |
| 7. | Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija i dogradnja nerazvrstanih cesta – Krak 6 (put do groblja u Vladislavcima) | nerazvrstane ceste | 1.469.530,79 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |
|  | EU fondovi |  | 1.469.530,79 |
|  |  |  |  |
| 8. | Rekonstrukcija javne površine oko crkve Sv. Roka u Hrastinu | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 105.000,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 105.000,00 |
|  |  |  |  |
| 9. | Sanacija i modernizacija javne rasvjete u dijelovima naselja Općine Vladislavci – II. Faza | Javna rasvjeta | 105.000,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 105.000,00 |
|  |  |  |  |
|  | Ukupno rekonstrukcija komunalne infrastrukture |  | **2.923.780,79** |

**Članak 4.**

U 2020. godini ne planiraju se zahvati u komunalnoj infrastrukturi:

* ne planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci,
* ne planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture izvan građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci
* ne planira se uklanjanje građevina komunalne infrastrukture

1. **SVEUKUPNA REKAPITULACIJA**

**Članak 5.**

Utvrđuje se slijedeća rekapitulacija programa po vrsti i izvorima financiranja građenja komunalne infrastrukture:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta komunalne infrastrukture** | **Iznos u kunama** |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | **2.412.467,03** |
|  | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | **2.923.780,79** |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **5.366.247,82** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **Iznos u kunama** |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 1.116.690,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos | 10.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za legalizaciju | 10.000,00 |
|  | Proračun Osječko-baranjske županije 2018. | 400.000,00 |
|  | Državni proračun RH | 1.081.810,00 |
|  | Sredstva iz EU fondova | 2.717.747,82 |
|  | **UKUPNO** | **5.366.247,82** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 6.**

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršava se u skladu s realizacijom prihoda od komunalnog doprinosa, te ostalim prihodima proračuna, te sukladno odobrenim sredstvima iz državnog proračuna, proračuna Osječko-baranjske županije, i dinamikom realizacije projekta predloženih za financiranje iz fondova Europske unije.

**Članak 7.**

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

Klasa: 363-02/19-18/10

Urbroj: 2158/07-02-19-2

Vladislavci,17. prosinca 2019.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Krunoslav Morović



**REPUBLIKA HRVATSKA**

|  |
| --- |
| **OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA** |
| **OPĆINA VLADISLAVCI** |
| **OPĆINSKI NAČELNIK** |

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 89/19) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 3/13 i 3/17) Općinski načelnik Općine Vladislavci dana 2. prosinca 2019. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**

**I.**

Utvrđuje se prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2020. godinu.

**II.**

Prijedlog Programa iz točke I. ovog Zaključka upućuje se Općinskom vijeću Općine Vladislavci na razmatranje i usvajanje.

**III.**

Predlažem Općinskom vijeću Općine Vladislavci usvajanje Programa iz točke I. ovog Zaključka.

**IV.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-02/19-18/10

Urbroj: 2158/07-02-19-1

Vladislavci, 2. prosinca 2019.

**Općinski načelnik**

Marjan Tomas