Temeljem članka 30. stavka 5.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12 i 94/13), te članka 37. Statuta Općine Vladislavci («Službeni glasnik» Općine Vladislavci 3/13) Općinski načelnik Općine Vladislavci na 7. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 18. ožujka 2014. godine podnosi

# IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture

za 2013. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete te groblja , kako slijedi:

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Održavanje javnih površina odnosi se na košenje trave na javnih površinama.

Poslove održavanja javnih površina obavljao je Vlastiti komunalni pogon Općine Vladislavci.

Utrošena sredstva:	Planirano proračunom:

- plaće radnika komunalnog pogona	         76.407,75 kn		 76.450,00 kn

- dizel gorivo za teretno vozilo                            17.368,82 kn                       15.500,00 kn

Planirano održavanje izvršeno je u skladu s planom.

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta bilo je planirano zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, tj. uklanjanje snijega i leda s nerazvrstanih cesta.

Proračunom su za tu namjenu planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 kn. Tijekom 2013. godine za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, tj. uklanjanje snijega i leda s nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 12.250,00 kn.

Program je izvršen u cijelosti.

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Programom je predviđeno održavanje javne rasvjete koje se odnosi na osiguranje potrebnih sredstava za održavanje rasvjetnih tijela na području Općine i utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu prema ispostavljenim računima DP „Elektroslavonija“ Osijek.

Utrošena sredstva:        Planirano proračunom:

- električna energija                                            132.940,11 kn	              142.000,00 kn

Planirano održavanje izvršeno je u skladu s planom.

- ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 5.

Održavanje groblja uključuje održavanje groblja u Vladislavcima,  Dopsinu i Hrastinu, što podrazumijeva održavanje staza i košenje travnatih površina na grobljima.

Poslove održavanja groblja obavljao je Vlastiti komunalni pogon.

Utrošena sredstva:	Planirano proračunom:

- plaće radnika komunalnog pogona                  76.407,75 kn		 76.450,00 kn

- motorni benzin i dizel gorivo za kosilice           12.847,89 kn                       13.500,00 kn

- potrebni alati za rad                                          41.312,73 kn                       41.600,00 kn

Planirano održavanje izvršeno je u skladu s planom.

Klasa: 363-02/14-01/7

Urbroj: 2158/07-03-14-2

Vladislavci, 18. ožujka 2014.

Općinski načelnik

Marjan Tomas