Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00,, 129/00., 59/01,, 26/03,, 82/04,, 110/04,, 178/04,, 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12 i 94/13) te članka 37. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci“ br. 3/13.) Općinski načelnik na 7. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 18. ožujka 2014. podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture

za 2013. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblje i javnu rasvjetu kako slijedi:

- NERAZVRSTANE CESTE

Članak 2.

Programom je planirano uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Vladislavci, za što su planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 kn. Planirani radovi izvršeni su, a utrošena su sredstva u iznosu od 3.812,15 kn. Program je izvršen u cijelosti.

- IZGRADNJA  OBJEKATA NA GROBLJU

Članak 3.

Planiran je nastavak radova na izgradnji mrtvačnice na mjesnom groblju u Hrastinu (konačna elektroenergetska suglasnost) u iznosu od 20.000,00 kn. Planirani radovi izvršeni su, a utrošena su sredstva u iznosu od 7.762,50 kn.

Članak 4.

Programom je planirana kupovina zemljišta za izgradnju mrtvačnice u naselju Dopsin u iznosu od 30.000,00 kn. Program nije izvršen i zemljište za mrtvačnicu nije kupljeno.

- REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE

Članak 5.

Programom je planirana rekonstrukcija javne rasvjete u iznosu od 15.000,00 kn. U 2013. godini nije rekonstruirana javna rasvjeta i planirana sredstva nisu utrošena.

- IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U HRASTINU

Članak 6.

Programom nisu bili planirani troškovi za izgradnju javne rasvjete u Hrastinu, ali zbog povećanja stope PDV-a nastali su troškovi u iznosu od 1.203,95  kn.

- POSTAVLJANJE NISKONAPONSKE MREŽE JAVNE RASVJETE U HRASTINU

Članak 7.

Programom  nisu bili planirani troškovi za postavljanje niskonaponske mreže javne rasvjete u Hrastinu, ali zbog povećanja stope PDV-a nastali su troškovi u iznosu od 2.350,13 kn.

Klasa: 363-02/14-01/7

Urbroj: 2158/07-03-14-1

Vladislavci, 18. ožujka 2014.

Općinski načelnik

Marjan Tomas