Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br: 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 8/20 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 13. sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vladislavci za 2021. godinu**

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vladislavci za 2021. godinu , Klasa: 320-02/20-01/17, Ur.broj: 2158-41-02-22-11 od 14. ožujka 2022.

Izvješće iz točke I. je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak ima biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

KLASA: 320-02/20-01/17

URBROJ: 2158-41-01-22-12

Vladislavci, 28. ožujka 2022.

**Predsjednik**

**Općinskog Vijeća**

Krunoslav Morović

Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br: 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 8/20 i 2/21) Općinski načelnik Općine Vladislavci dana 14. ožujka 2022. godine, podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o ostvarivanju Programa** **korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vladislavci za 2021. godinu**

U 2021. godini ostvareni su slijedeći prihodi od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vladislavci:

Tablica 1. Ostvarena sredstva prema vrsti prihoda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **OPIS** | **PLANIRANO**  **u kn** | **OSTVARENO**  **u kn** |
|  | prihod od zakupa i privremenog korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta | 209.241,49 | 227.038,58 |
|  | prihod od prodaje, prodaje izravnom pogodbom | 285.458,86 | 288.186,36 |
|  | Prihod od koncesije | 330.655,00 | 167.701,11 |
|  | Neutrošena sredstva iz prethodnih godina | 592.916,94 | 592.916,94 |
|  | **UKUPNO** | **1.418.272,29** | **1.275.842,99** |

**II.**

U 2021. godini ostvareni su slijedeći rashodi od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica 2. Ostvareni rashodi | |  | | |  | |  |
| **R.BR.** | **OPIS** | | **PLANIRANO u kn** | **OSTVARENO**  **u kn** | |
| **I.** | KATASTARSKO-GEODETSKA IZMJERA I TROŠKOVI PROVEDBE ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU | |  |  | |
|  | Usluge kopiranja, grafičke i tiskarske usluge | | 1.500,00 | 90,00 | |
|  | Uredski materijal | | 12.500,00 | 12.268,98 | |
|  | Dio plaće za zaposlene | | 48.338,02 | 48.338,02 | |
|  | Troškovi povjerenstva za provedbu natječaja | | 38.640,00 | 24.737,36 | |
|  | Snimanje javne tribine – predstavljanje natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta | | 3.400,00 | 3.400,00 | |
|  | **UKUPNO I.** | | **104.378,02** | **88.834,36** | |
| **II.** | **PROGRAMI SUFINANCIRANJA – PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI** | |  |  | |
|  | Mjera 1: Potpore za umjetno osjemenjivanje goveda | | 15.000,00 | 6.558,60 | |
|  | Mjera 2: Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove | | 10.000,00 | 0,00 | |
|  | Mjera 3: Potpore za izgradnju plastenika/staklenika | | 20.000,00 | 0,00 | |
|  | Mjera 4: Potpore za edukaciju poljoprivrednika | | 2.500,00 | 0,00 | |
|  | Mjera 5: Potpore za proizvodnju meda | | 5.513,57 | 3.200,00 | |
| **R.BR.** | **OPIS** | | **PLANIRANO u kn** | **OSTVARENO**  **u kn** | |
|  | Mjera 6. Potpore za navodnjavanje | | 10.000,00 | 0,00 | |
|  | Financiranje sudjelovanja na sajmovima obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja općine | | 7.000,00 | 0,00 | |
|  | **UKUPNO II.** | | **70.013,57** | **9.758,60** | |
| **III.** | PROGRAM UREĐENJA RURALNOG PROSTORA IZGRADNJOM I ODRŽAVANJEM RURALNE INFRASTRUKTURE I IZRADE PROGRAMA I PROJEKATA ZA PROVEDBU MJERA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA | |  |  | |
|  | Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje otresnica, putne i kanalske mreže | | 9.130,97 | 9.130,97 | |
|  | Rekonstrukcija pješačkih staza u Dopsinu | | 43.016,41 | 43.016,41 | |
|  | Izgradnja parkinga i manipulativnih površina na groblju u Dopsinu | | 245.506,13 | 245.506,13 | |
|  | Izrada projektnih prijava za natječaje i javne pozive | | 17.549,36 | 17.549,36 | |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete između Vladislavaca i Hrastina | | 16.000,00 | 16.000,00 | |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju garaže za komunalni pogon | | 24.375,00 | 0,00 | |
|  | Strojno uklanjanje šiblja i raslinja uz poljske puteve | | 33.800,00 | 33.800,00 | |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste poljoprivredne namjene u dijelu Športske ulice u Vladislavcima | | 281.168,75 | 279.918,75 | |
|  | Izgradnja trga u središtu općine | | 146.066,67 | 146.066,67 | |
|  | Rekonstrukcija pješačkih staza u Hrastinu | | 203.328,32 | 203.328,32 | |
|  | Deratizacija | | 14.972,18 | 14.972,18 | |
|  | Rekonstrukcija pješačkih staza u Dopsinu | | 21.572,49 | 21.572,49 | |
|  | Upravljanje Reciklažnim dvorištem | | 86.044,99 | 51.351,82 | |
|  | Postavljanje energetski učinkovite javne rasvjete na športskom igralištu u Vladislavcima – trošak stručnog nadzora | | 7.000,00 | 4.750,00 | |
|  | Postavljanje energetski učinkovite javne rasvjete na športskom igralištu u Dopsinu – radovi i trošak stručnog nadzora | | 74.349,43 | 70.286,93 | |
|  | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Vladislavcima | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
|  | **UKUPNO III.** | | **1.240.780,70** | **1.177.250,03** | |
| **SVEUKUPNO** | | | **1.418.272,29** | **1.275.842,99** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | **IZNOS U KUNAMA** |
| **OSTVARENI PRIHODI U 2021. GODINI** | **682.926,05** |
| **NEUTROŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **592.916,94** |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2021. GODINI** | **1.275.842,99** |
| **UKUPNO OSTVARENI RASHODI U 2021. GODINI** | **1.275.842,99** |
| **OSTALO NEUTROŠENO** | **0,00** |

**III.**

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci, te Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske.

Klasa: 320-02/20-01/17

Ur.broj: 2158-41-02-22-11

Vladislavci, 14. ožujka 2022.

**Općinski načelnik**

Marjan Tomas, v.r.