Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 8/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci u 2021. godini**

**I.**

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2021. godini, Klasa: 363-02/20-18/02, Urbroj: 2158-41-02-22-11 od 14. ožujka 2022. godine.

**II.**

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2021. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

**III.**

 Ovaj Zaključak ima biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

Klasa: 363-02/20-18/02

Urbroj: 2158-41-01-22-12

Vladislavci, 28. ožujka 2022.

**Predsjednik**

**Općinskog Vijeća**

Krunoslav Morović, v.r.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 8/20 i 2/21) Općinski načelnik Općine Vladislavci, dana 14. ožujka 2022. godine, podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci za 2021. godinu**

**I.**

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2021. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 12/20, 3/21, 9/21, 13/21 i 17/21).

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2021. godini bila je planirana izgradnja slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **Planirani** **Iznos u kn** | **Izvršeni** **Iznos u kn** |
| **1.** | **Izgradnja javne rasvjete između Vladislavaca i Hrastina, i poslovna zona Vladislavci**  | **Javna rasvjeta** | **16.000,00** |  |
| a | Izrada projektne dokumentacije |  | 16.000,00 | 16.000,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstva od prodaje državnog polj. zemljišta |  | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **2.**  | **Izgradnja pristupnog puta do groblja u Vladislavcima, k.č.br. 71, k.o. Vladislavci** | **Groblja** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| a | Kupovina zemljišta za formiranje pristupnog puta do groblja u Vladislavcima |  | 12.500,00 | 12.500,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstava fiskalnog izravnavanja |  | 12.500,00 | 12.500,00 |
| **3.**  | **Izgradnja parkinga i manipulativnih površina na groblju u Dopisnu** | **Groblja**  | **624.115,16** | **624.115,16** |
| a | Izgradnja parkinga i manipulativnih površina na groblju u Dopisnu |  | 594.115,16 | 594.115,16 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom  |  | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci - koncesija |  | 1.003,17 | 1.003,17 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstava fiskalnog izravnavanja |  | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – prodaja polj. zemlj. |  | 8.100,00 | 8.100,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada |  | 77.792,00 | 77.792,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi (višak prihoda) |  | 231.402,96 | 231.402,96 |
|  | Pomoći iz državnog proračuna |  | 171.240,00 | 171.240,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – prihodi od naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada |  | 1.210,19 | 1.210,19 |
|  | Proračun Općine Vladislavci- šumski doprinos |  | 2.093,89 | 2.093,89 |
|  | Proračun Općine Vladislavci (opći prihodi i drugi prihodi) |  | 91.272,95 | 91.272,95 |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **Planirani** **Iznos u kn** | **Izvršeni** **Iznos u kn** |
|  | Proračun Općine Vladislavci zakup zemljišta |  | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci -grobna naknada |  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **4.** | **Izgradnja trga u središtu naselja Vladislavci** | **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **641.415,03** | **641.415,03** |
| a | Izgradnja trga u središtu naselja Vladislavci |  | 612.665,03 | 612.665,03 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom  |  | 28.750,00 | 28.750,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna  |  | 350.000,00 | 350.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci - sredstava fiskalnog izravnavanja |  | 126.708,36 | 126.708,36 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – prodaja polj. zemlj. |  | 107.847,43 | 107.847,43 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – zakup polj. zemlj. |  | 25.554,21 | 25.554,21 |
|  | Proračun Općine – ostali prihodi |  | 31.305,03 | 31.305,03 |
| **5.** | **Nabava i ugradnja dječjih igrališta sa anti stres podlogom naselju Vladislavci** | **Javne zelene površine** | **151.575,00** | **151.575,00** |
| a | Nabava i ugradnja dječjeg igrališta sa anti stres podlogom u središtu naselja Vladislavci |  | 151.575,00 | 151.575,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstava fiskalnog izravnjavanja |  | 51.575,00 | 51.575,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci - prihod od prodaje polj, zem. |  | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **6.** | **Izgradnja kuće oproštaja u Dopsinu** | **Groblja** | **12.600,00** | **12.526,50** |
| a | Izgradnja kuće oproštaja |  | 12.600,00 | 12.526,50 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 12.600,00 | 12.526,50 |
| **7.** | **Opremanje kuće oproštaja u Dopsinu** | **Groblja** | **34.500,00** | **34.500,00** |
| a | Opremanje kuće oproštaja |  | 34.500,00 | 34.500,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstava fiskalnog izravnavanja |  | 34.500,00 | 34.500,00 |
|  | **Ukupno izgradnja građevina komunalne infrastrukture** |  | **1.492.705,19** | **1.492.631,69** |

1. rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture u naseljima na području Općine Vladislavci :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **Planirani iznos u kn** | **Izvršeni** **iznos u kn** |
| **1.** | **Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Dopisn** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **287.590,26** | **287.590,26** |
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih staza u Dopsinu |  | 274.215,26 | 274.215,26 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 13.375,00 | 13.375,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **Planirani iznos u kn** | **Izvršeni** **iznos u kn** |
|  | Proračuna Općine Vladislavci – koncesija |  | 43.016,41 | 43.016,41 |
|  | Proračun Općine Vladislavci - koncesija |  | 3.519,36 | 3.519,36 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstva fiskalnog izravnavanja |  | 19.482,00 | 19.482,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 21.572,49 | 21.572,49 |
| **2.** | **Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Hrastin** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **643.125,00** | **636.754,88** |
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih staza u Hrastinu |  | 612.500,00 | 607.379,88  |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 30.625,00 | 29.375,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 375.000,00 | 375.000,00 |
|  | Proračun Općine – ostali prihodi |  | 3.776,88 | 3.776,88 |
|  | Proračun Općine – višak prihoda |  | 264.348,12 | 257.978,00 |
| **3.** | **Rekonstrukcija nerazvrstane ceste polj. namjene u dijelu Športske ulice u vladislavcima** | **Nerazvrstane ceste** | **293.010,00** | **293.010,00** |
| a | Radovi rekonstrukcije javne površine |  | 279.260,00 | 279.260,00 |
| b | Stručni nadzor |  | 13.750,00 | 13.750,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos |  | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – legalizacija |  | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – prodaja DPZ |  | 13.750,00 | 12.500,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – Prihod od zakupa dpz |  | 80.846,26 | 80.846,26 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – Koncesija DPz |  | 186.572,49 | 186.572,49 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos |  | 7.841,25 | 9.091,25 |
| **4.** | **Postavljanje energetski učinkovite javne rasvjete na športskom igralištu u Vladislavcima (zamjena postojeće)** | **Javna rasvjeta** | **164.137,50** | **159.700,00** |
| a | Radovi na postavljanju  |  | 157.137,50 | 154.950,00 |
| b | Stručni nadzor |  | 7.000,00 | 4.750,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – opći prihodi |  | 157.137,50 | 157.137,50 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – zakup DPZ |  | 7.000,00 | 4.750,00 |
| **5.** | **Postavljanje energetski učinkovite javne rasvjete na športskom igralištu u Dopsinu (zamjena postojeće)** | **Javna rasvjeta** | **146.950,00** | **142.887,50** |
| a | Radovi na postavljanju  |  | 139.950,00 | 138.137,50 |
| b | Stručni nadzor |  | 7.000,00 | 4.750,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – opći prihodi |  | 64.600,57 | 64.600,57 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada |  | 8.000,00 | 8.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – zakup DPZ |  | 8.863,00 | 8.863,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – koncesija DPZ |  | 40.000,00 | 37.750,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – prodaja DPZ |  | 25.486,43 | 23.673,93 |
|  | **UKUPNO** |  | **1.534.812,76** | **1.519.942,64** |

Programom nije bila predviđena:

- gradnja komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- gradnja građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

- uklanjanje građevina komunalne infrastrukture.

U nastavku dajem prikaz izvršenja programa po vrsti komunalne infrastrukture i izvorima prihoda:

1. **izvršenje po vrsti komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta komunalne infrastrukture** | **Planirani** **Iznos u kunama**  | **Izvršeni** **Iznos u kunama** |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 1.492.705,19 | 1.492.631,69 |
|  | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 1.534.812,76 | 1.519.942,64 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO**  | **3.027.517,95** | **3.012.574,33** |

1. **izvršenje prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **Planirani** **iznos u kunama** | **Izvršeni** **iznos u kunama** |
|  | Proračun Općine Vladislavci- ostali prihodi (opći, višak prihoda i drugi prihodi)  | 878.016,50 | 870.635,38 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za legalizaciju | 2.210,19 | 2.210,19 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos | 9.935,14 | 9.935,14 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada | 85.792,00 | 85.792,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – prihod od prodaje DPZ | 191.183,86 | 188.121,36 |
|  | Proračun Općine Vladislavci - Prihod od zakupa DPZ | 127.263,47 | 125.013,47 |
|  | Proračun Općine Vladislavci - Prihod od koncesije DPZ | 274.111,43 | 271.861,43 |
|  | Proračun Općine Vladislavci - Prihod od grobne naknade | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | Pomoć iz državnog proračuna  | 1.176.240,00 | 1.176.240,00 |
|  | Pomoć iz državnog proračuna – kompenzacijske mjere (fiskalno izravnavanje) | 274.765,36 | 274.765,36 |
|  | **UKUPNO**  | **3.027.517,95** | **3.012.574,33** |

**II.**

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

Klasa: 363-02/20-18/02

Urbroj: 2158-41-02-22-11

Vladislavci, 14. ožujka 2022.

**Općinski načelnik**

Marjan Tomas, v.r.