Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 8/21 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju** **Izvješća** **o izvršenju**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci za 2021. godinu**

**I.**

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2021. godinu, Klasa: 363-02/20-18/01, Urbroj: 2158-41-02-22-11 od 14. ožujka 2022. godine.

**II.**

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Vladislavci sastavni je dio ovog Zaključka.

**III.**

 Ovaj Zaključak ima biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

KLASA: 363-02/20-18/01

URBROJ: 2158-41-01-22-12

Vladislavci, 28. ožujka 2022.

**Predsjednik**

**Općinskog Vijeća**

Krunoslav Morović, v.r.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 8/21 i 2/21) Općinski načelnik dana 14. ožujka 2022. godine, podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2021. godinu**

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2021. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci“ br. 12/20, 3/21, 9/21, 13/21 i 17/21).

Programom su planirani slijedeći prihodi za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2021. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **VRSTA PRIHODA** | **PLANIRANI** **IZNOS u kn** | **IZVRŠENI IZNOS u kn** |
|  | Prihodi od komunalne naknade  | 336.208,00 | 317.641,37 |
|  | Prihodi od grobne naknade  | 88.000,00 | 88.202,11 |
|  | Neutrošena sredstava komunalne naknade iz prethodnih godina | 54.994,03 | 37.819,03 |
|  | tekuće pomoći od HZZ za program javnih radova | 166.610,63 | 166.610,63 |
|  | Ostali prihodi Proračuna Općine | 16.434,38 | 0,00 |
|  | **UKUPNO PRIHODI**  | **662.247,04** | **610.273,14** |

**II.**

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2021. godinu prikupljena sredstva planiralo se koristi za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2021. godini,

Prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture bilo je planirano prikupljena sredstva koristiti za slijedeće namjene:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **VRSTA RASHODA** | **PLANIRANI** **IZNOS u kn** | **IZVRŠENI IZNOS u kn** |
| I. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |
| 1. | plaće radnika komunalnog pogona, osiguranja  | 105.318,00 | 101.449,65 |
| 3. | motorni benzin i dizel gorivo za kosilice  | 20.000,00 | 17.671,31 |
| 4. | potrebni alati za rad  | 33.000,00 | 31.059,57 |
| 6. | servis opreme i alata  | 3.000,00 | 1.880,00 |
| 7. |  službena radna zaštitna odjeća i obuća  | 7.800,00 | 7.312,88 |
| 8. | Plaće, troškovi zaštite na radu i liječnički pregledi zaposlenih u Programu javnih radova | 183.045,01 | 181.945,00 |
|  | **UKUPNO I** | **352.163,01** | **341.318,41** |
| II. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |
| 1. | Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2. | Redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 54.994,03 | 37.819,03 |
|  | **UKUPNO II** | **59.994,03** | **42.819,03** |
| III. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 46.000,00 | 31.393,13 |
| **R.BR.** | **VRSTA RASHODA** | **PLANIRANI** **IZNOS u kn** | **IZVRŠENI IZNOS u kn** |
| 2. | Utrošak električne energije | 54.000,00 | 53.433,37 |
|  | **UKUPNO III** | **100.000,00** | **84.826,50** |
| IV. | ODRŽAVANJE GROBLJA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA |  |  |
| 1. | Održavanje groblja i javnih površina koje ne održava Vlastiti komunalni pogon | 150.090,00 | 137.824,80 |
|  | **UKUPNO IV** | **150.090,00** | **137.824,80** |
|  | **UKUPNO RASHODI**  | **662.247,04** | **606.788,74** |

Ukupno je u 2021. godini od komunalne naknade ostvaren prihod od 403.433,37 kuna, a iz prethodnih godina ostao je za izvršiti iznos od 54.994,03 kune, odnosno ukupno od komunalne naknade iznos od 458.427,40 kuna.

U 2021. godini na održavanje komunalne infrastrukture je utrošen iznos od 355.460,40 kuna, a iznos od 85.792,00 kune utrošen je na izgradnju komunalne infrastrukture (pojedinačni rashodi prikazani su u Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2021. godinu), te je od prihoda od komunalne naknade ukupno u 2021.godini utrošen iznos od 441.252,40 kuna. Neutrošeni iznos komunalne naknade u iznosu od 17.175,00 kn utrošit će se na održavanje komunalne infrastrukture u 2022. godini.

**III.**

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

KLASA: 363-02/20-18/01

URBROJ: 2158-41-02-22-11

Vladislavci, 14. ožujka 2022.

**Općinski načelnik**

Marjan Tomas, v.r.