Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 28. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2023. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci u 2022. godini**

**I.**

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2022. godini, KLASA: 363-02/21-18/02, URBROJ: 2158-41-02-23-9 od 4. svibnja 2023. godine.

**II.**

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2022. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

**III.**

Ovaj Zaključak ima biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

KLASA: 363-02/21-18/02

URBROJ: 2158-41-01-23-12

Vladislavci, 10. srpnja 2023.

**Predsjednik**

**Općinskog Vijeća**

Krunoslav Morović

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Vladislavci, dana 4. svibnja 2023. godine, podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci za 2022. godinu**

**I.**

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2022. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 16/21, 6/22, 11/22 i 14/22).

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2022. godini bila je planirana izgradnja slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Planirani Iznos u kunama** | **Izvršeni iznos**  **u kunama** |
| **1.** | **Izgradnja javne rasvjete Vladislavci- Kudeljara** | **Javna rasvjeta** | **472.500,00** | **436.252,50** |
| a | Izrada projektne dokumentacije |  | 0,00 | 0,00 |
| b | Izgradnja javne rasvjete |  | 450.000,00 | 436.252,50 |
| c | Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete |  | 22.500,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 292.000,00 | 292.000,00 |
| 1.2. | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos |  | 8.372,71 | 8.372,71 |
| 1.3. | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 172.127,29 | 135.879,79 |
| **2.** | **Izgradnja javne rasvjete Kudeljara - Hrastin** | **Javna rasvjeta** | **337.837,82** | **256.906,25** |
| a | Izgradnja javne rasvjete |  | 326.337,82 | 256.906,25 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete |  | 11.500,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 2.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos |  | 87.837,82 | 6.906,25 |
| **3.** | **Izgradnja pristupnog puta do groblja u Vladislavcima** | **Groblja** | **37.000,00** | **4.714,80** |
| a | Kupovina zemljišta za formiranje pristupnog puta do groblja u Vladislavcima |  | 37.000,00 | 4.714,80 |
| b | Izrada projektne dokumentacije za pristupni put-cestu |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 3.1. | Proračun Općine Vladislavci – ostali |  | 37.000,00 | 4.714,80 |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Planirani Iznos u kunama** | **Izvršeni iznos**  **u kunama** |
| **4.** | **Izgradnja pješačke staze na groblju u Vladislavcima** | **Groblja** | **50.000,00** | **49.205,63** |
| a | Izgradnja pješačke staze na groblju u Vladislavcima |  | 46.687,50 | 45.893,13 |
| b | Stručni nadzor |  | 3.312,50 | 3.312,50 |
|  |  |  |  |  |
| 4.1. | Proračun Općine Vladislavci – ostali izvori |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Proračun Općine Vladislavci –šumski doprinos |  | 50.000,00 | 49.205,63 |
| **5.** | **Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu** | **Groblja** | **0,00** | **0,00** |
| a | Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu |  | 0,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 5.1. | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije |  | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Izgradnja ceste prema groblju u naselju Dopsin** | **Nerazvrstane ceste** | 0,00 | 0,00 |
| a | Izgradnja ceste prema groblju u naselju Dopsin |  | 0,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 6.1. | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | **Nabava i ugradnja dječjeg igrališta sa anti stres podlogom u naselju Hrastin** | **Javne zelene površine** | **0,00** | **0,00** |
| a | Nabava i ugradnja dječjeg igrališta sa anti stres podlogom u središtu naselja Vladislavci |  | 0,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad ugradnjom |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 7.1. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije |  | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | **Postavljanje fitness sprava na otvorenom u Dopsinu** | **Javne zelene površine** | **267.106,25** | **235.630,34** |
| a | Nabava i ugradnja fitness sprava na otvorenom u naselju Dopsin |  | 252.106,25 | 220.630,34 |
| b | Izrada projektne dokumentacije za postavljanje fitness sprava na otvorenom u Dopsinu |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 8.1. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije |  | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 8.3. | Proračun Općine Vladislavci – ostali izvori |  | 117.106,25 | 85.630,34 |
| **9.** | **Izgradnja trga u središtu naselja Dopsin** | **Javne zelene površine** | **0,00** | **0,00** |
| a | Izgradnja trga |  | 0,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 0,00 | 0,00 |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Planirani Iznos u kunama** | **Izvršeni iznos u kunama** |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 9.1. | Pomoći temeljem EU prijenosa |  | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **Nabava i postavljanje pametnih kamera u Općini Vladislavci, u okviru projekta „Pametni gradovi i općine“** | **Uređaji javne namjene** | **249.925,38** | **249.735,88** |
| a | Nabava i postavljanje uređaja |  | 249.925,38 | 249.735,88 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 10.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 199.940,30 | 199.940,30 |
| 10.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 29.985,08 | 29.985,08 |
| 10.3. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije |  | 20.000,00 | 19.810,50 |
| **11.** | **Izgradnja biciklističke staze na području Općine Vladislavci** | **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **0,00** | **0,00** |
| a | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze na području Općina Čepin, Punitovci i Vladislavci |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 11.1. | Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava |  | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 0,00 | 0,00 |
| 11.3. | Proračun Općine Čepin i Punitovci |  | 0,00 | 0,00 |
| **12.** | **Izgradnja pješačke staze između naselja Vladislavci-Dopisn i Vladislavci-Hrastin** | **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **0,00** | **0,00** |
| a | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačke staze između naselja Vladislavci-Dopsin i Vladislavci-Hrastin |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 12.1. | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada |  | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 0,00 | 0,00 |
| **13.** | **Izgradnja grobnica na mjesnom groblju u Vladislavcima** | **Groblja** | **0,00** | **0,00** |
| a | Izgradnja grobnica na mjesnom groblju u Vladislavcima |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 13.1. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 0,00 | 0,00 |
| **14.** | **Nabava i postavljanje prometne signalizacije** |  | **7.196,49** | 6.031,49 |
| a. | Nabava i postavljanje prometne signalizacije |  | 7.196,49 | 6.031,49 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 14.1. | Proračun Općine – šumski doprinos |  | 7.196,49 | 6.031,49 |
|  | **Ukupno izgradnja građevina komunalne infrastructure** |  | **1.421.565,94** | **1.238.476,89** |

1. rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture u naseljima na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **Povećanje /**  **Smanjene** |
| **1.** | **Rekonstrukcija kapelice na groblju u Dopsinu** | **groblja** | **0,00** | **0,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji kapelice |  | 0,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 0,000 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1.1. | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije |  | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Rekonstrukcija ceste poljoprivredne namjene u Dopsinu (k.č.br. 155 i 182 k.o. Dopsin)** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **0,00** | **0,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji ceste u Dopsinu |  | 0,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 2.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Vladislavci** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **527.730,00** | **518.989,69** |
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih staza u Vladislavcima |  | 502.600,00 | 494.302,19 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 25.130,00 | 24.687,50 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 3.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 3.2. | Proračun općine – komunalna naknada |  | 42.480,00 | 42.480,00 |
| 3.3. | Proračun općine – komunalni doprinos |  | 6.468,58 | 6.468,58 |
| 3.4. | Proračun Općine – ostali izvori |  | 258.781,42 | 250.041,11 |
| **4.** | **Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred nogometnog igrališta u Dopsinu** | **javna parkirališta** | **0,00** | **0,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji parkirališta |  | 0,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 4.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Rekonstrukcija javne površine oko crkve Sv. Roka u Hrastinu** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **47.091,80** | **47.091,80** |
| a. | Radovi rekonstrukcije javne površine |  | 47.091,80 | 47.091,80 |
| b. | Stručni nadzor |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
| 5.1. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Proračun Općine – ostali izvori |  | 18.408,78 | 18.408,78 |
| 5.3. | Proračun Općine – šumski doprinos |  | 26.372,20 | 26.372,20 |
| 5.4. | Proračun Općine – prihod od naknade za legalizaciju |  | 2.310,82 | 2.310,82 |
|  | **UKUPNO** |  | **574.821,50** | **566.081,49** |

Programom nije bila predviđena:

- gradnja komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- gradnja građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

- uklanjanje građevina komunalne infrastrukture.

U nastavku dajem prikaz izvršenja programa po vrsti komunalne infrastrukture i izvorima prihoda:

1. **izvršenje po vrsti komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta komunalne infrastrukture** | **Planirani**  **iznos u kunama** | **Izvršeni**  **iznos u**  **kunama** |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 1.421.565,94 | 1.238.476,89 |
|  | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 574.821,80 | 566.081,49 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **1.996.387,74** | **1.804.558,38** |

Program je izvršen u iznosu od 191.829,36 kuna manje od planiranog. Do manjeg izvršenja došlo je zbog razlike u procijenjenoj vrijednosti investicija i vrijednosti investicija ugovorenih nakon provedenog postupaka nabave.

1. **izvršenje prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **Planirani**  **iznos u**  **kunama** | **Izvršeni**  **iznos u**  **kunama** |
|  | Proračun Općine Vladislavci- ostali prihodi | 633.408,82 | 524.659,90 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos | 14.841,29 | 14.841,29 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos | 171.406,51 | 88.515,57 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada | 42.480,00 | 42.480,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 2.310,82 | 2.310,82 |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije | 20.000,00 | 19.810,50 |
|  | Pomoć iz državnog proračuna | 1.111.940,30 | 1.111.940,30 |
|  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 |
|  | Pomoć- Proračun Općina Čepin i Općina Punitovci | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **1.996.387,74** | **1.804.558,38** |

**II.**

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

KLASA: 363-02/21-18/02

URBROJ: 2158-41-02-23-9

Vladislavci, 4. svibnja 2023.

**Općinski načelnik**

Marjan Tomas