Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 41. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2024. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci u 2023. godini**

**I.**

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2023. godini, KLASA: 363-02/21-18/02, URBROJ: 2158-41-02-23-9 od 4. svibnja 2024. godine.

**II.**

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2023. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

**III.**

 Ovaj Zaključak ima biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

KLASA: 400-01/22-09/01

URBROJ: 2158-41-01-24-10

Vladislavci, 19. srpnja 2024.

**Predsjednik**

**Općinskog Vijeća**

Krunoslav Morović, v.r.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Vladislavci, dana 28. svibnja 2024. godine, podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci u 2023. godini**

**I.**

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2023. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 13/22, 3/23, 10/23 i 13/23).

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2023. godini bila je planirana izgradnja slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne infrastrukture** | **Planirano u Eurima** | **Izvršeno u Eurima** |
|
|
| **1.**  | **Izgradnja nerazvrstane ceste poljoprivredne namjene u Vladislavcima** | **Javne površine** | **8.225,00** | **3.591,87** |
| a | Izgradnja nerazvrstane ceste poljoprivredne namjene u Vladislavcima |   | 8.225,00 | 3.591,87 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |   |
| 1.1. | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos |   | 1.110,89 | 0,00 |
| 1.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |   | 7.114,11 | 3.591,87 |
| **2.** | **Izgradnja i rekonstrukcija biciklističke infrastrukture** | **Javne površine** | **33.750,00** | **27.556,25** |
| a | Izgradnja i rekonstrukcija biciklističke infrastrukture |   | 33.750,00 | 27.556,25 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |   |
| 2.1. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |   | 33.750,00 | 27.556,25 |
| **3.** | **Nabava i postavljanje pametnih kamera u Općini Vladislavci, u okviru projekta „Pametni gradovi i općine“** | **Uređaji javne namjene** | **1.200,00** | **1.162,48** |
| a | Nabava i postavljanje uređaja |   | 1.200,00 | 1.162,48 |
|   | Izvori financiranja: |   |   |   |
| 3.1. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |   | 1.200,00 | 1.162,48 |
| **4.** | **Adaptacija pristupne površine Društvenom domu u Dopsinu** | **Javne zelene površine** | **40.093,53** | **40.093,53** |
|
| a | Adaptacija pristupne površine Društvenom domu u Dopsinu |   | 40.093,53 | 40.093,53 |
|   | Izvori financiranja: |   |   |   |
| 4.1. | Pomoći iz državnog proračuna |   | 40.093,53 | 40.093,53 |
|
| **5.** | **Adaptacija pristupnih površina javnim objektima i prostoru za registraciju poljoprivredne mehanizacije u Dopsinu** | **Javne zelene površine** | **74.928,92** | **74.928,92** |
| a | Adaptacija pristupnih površina javnim objektima i prostoru za registraciju poljoprivredne mehanizacije u Dopsinu |   | 74.928,92 | 74.928,92 |
|   | Izvori financiranja: |   |   |   |
| 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna |   | 74.928,92 | 74.928,92 |
|
|  | **UKUPNO** |  | **158.197,45** | **147.333,05** |
|

1. rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture u naseljima na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR** | **OPIS GRAĐEVINE** | **VRSTA KOMUNALNE** | **PLAN U EURIMA** | **IZVRŠENJE U EURIMA** |
| **INFRASTRUKTURE** |
|   |
| 1. | Rekonstrukcija pješačkih nogostupa u Hrastinu | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | **88.137,54** | **86.178,92** |
|
|
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih nogostupa |   | 84.262,53 | 82.602,69 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |   | 3.875,01 | 3.576,23 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |   |
| 1.1. | Pomoć iz državnog proračuna  |   | 84.480,00 | 84.480,00 |
|   |
|   |
| 1.2. | Proračun Općine Vladislavci |   | 3.657,54 | 1.698,92 |
| **2.** | **Izgradnja pametnih pješačkih prijelaza**  | **nerazvrstane ceste** | **43.392,00** | **43.803,75** |
| a | Radovi na izgradnji pametnih pješačkih prijelaza |   | 38.742,00 | 38.741,25 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |   | 1.250,00 | 1.750,00 |
|
| c | Izrada prometnog elaborata |   | 3.400,00 | 3.312,50 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |   |
| 2.1. | Pomoć iz državnog proračuna |   | 39.992,00 | 40.491,25 |
|
|
| 2.2. | Proračun Općine Vladislavci |  | 3.400,00 | 3.312,50  |
|   |
| **3.** | **Prilagodba klimatskim promjenama -sadnja drvoreda** | **Javne zelene površine** | **18.200,00** | **0,00** |
|
|
| a | Usluga nabave sadnica i sadnja drvoreda |   | 18.200,00 | 0,00 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |   |
| 3.1. | Pomoć iz državnog proračuna  |   | 18.200,00 | 0,00 |
|   |
|   | **UKUPNO** |   | **149.729,54** | **129.982,67** |
|

Programom nije bila predviđena:

- gradnja komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- gradnja građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

- uklanjanje građevina komunalne infrastrukture.

U nastavku dajem prikaz izvršenja Programa po vrsti komunalne infrastrukture i izvorima prihoda:

1. **izvršenje po vrsti komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta komunalne infrastrukture** | **PLANIRANO U EURIMA** | **IZVRŠENO U EURIMA** |
|
|
| 1.        | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 158.197,45 | 147.333,05 |
| 2.        | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 149.729,54 | 129.982,67 |
|
| 3.        | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
| 4.        | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
| 5.        | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO**  | **307.926,99** | **277.315,72** |
|

Program je izvršen u iznosu od **30.611,27 €** manje od planiranog. Do manjeg izvršenja došlo je zbog razlike u procijenjenoj vrijednosti investicija i vrijednosti investicija ugovorenih nakon provedenih postupaka nabave.

1. **izvršenje prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **PLANIRANO U EURIMA** | **IZVRŠENO U EURIMA** |
|
|
| 1.        | Proračun Općine Vladislavci- ostali prihodi | 49.121,65 | 37.322,02 |
|
| 2.        | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos | 1.110,89 | 0,00 |
|
| 3.        | Pomoć iz državnog proračuna  | 257.694,45 | 239.993,70 |
|
|   | **UKUPNO**  | **307.926,99** | **277.315,72** |
|

**II.**

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

KLASA: 400-01/22-09/01

URBROJ: 2158-41-02-24-09

Vladislavci, 28. svibnja 2024.

**Općinski načelnik**

Marjan Tomas, v.r.