REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA VLADISLAVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

Materijal za sjednicu

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

o usvajanju Izvješća o izvršenju

Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2024. godinu

Vladislavci, ožujak 2025.

Materijal pripremljen u

Jedinstvenom upravnom odjelu

Općine Vladislavci

OBRAZLOŽENJE

Člankom  66. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da  se komunalna infrastruktura gradi se u skladu s programom građenja komunalne infrastrukture ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom.

Člankom 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da  Program građenja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu, te da se  Program građenja donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave i objavljuje u službenom glasilu.

Člankom 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da se   Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja, te da se Programom određuju: 1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, 2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, 3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, 4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, 5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati i 6. druga pitanja određena Zakonom i posebnim zakonom.

Člankom 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Program građenja  komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2024. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 12/23, 11/24 i 15/24).

Člankom  71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa izgradnje  komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave,  izvješće se objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, postupajući po navedenoj odredbi Općinski načelnik podnosi Izvješće.

Temeljem naprijed navedenog predlaže se donošenje Zaključka u predloženom tekstu.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18,  110/18 i 32/20) i  članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 49. sjednici održanoj dana  ___ožujka  2025. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju

Programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Vladislavci u 2024. godini

- Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2024. godini, KLASA: 400-01/23-09/01,  URBROJ: 2158-41-02-25-7 od 18. ožujka 2025. godine.

- Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci  u 2024. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

- Ovaj Zaključak ima biti objavljen u  „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

KLASA: 400-01/23-09/01

URBROJ: 2158-41-01-25-8

Vladislavci, ____. ožujka 2025.

Predsjednik

Općinskog Vijeća

Krunoslav Morović

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18,  110/18 i 32/20) i  članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Vladislavci, dana 18. ožujka 2025. godine, podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju  Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Vladislavci u  2024. godini

I.

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2024. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 12/23, 11/24 I 15/25).

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2024. godini bila je planirana izgradnja slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

| R.BR. | Opis građevine | Vrsta komunalne infrastrukture | PLAN IZNOS U EUR | IZVRŠENO IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja nerazvrstane ceste poljoprivredne namjene u Vladislavcima | Javne površine | 103.325,00 | 94.825,86 |
| a | Izgradnja nerazvrstane ceste poljoprivredne namjene u Vladislavcima |  | 100.825,00 | 92.476,36 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 2.500,00 | 2.349,50 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1.1. | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos |  | 500,00 | 0,00 |
| 1.2. | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 41.895,93 | 33.896,79 |
| 1.4. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 60.929,07 | 60.929,07 |
| 2. | Izgradnja i rekonstrukcija biciklističke infrastrukture | Javne površine | 482.671,09 | 10.506,25 |
| a | Izgradnja i rekonstrukcija biciklističke infrastrukture |  | 472.671,09 | 10.506,25 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 10.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 2.1. | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Proračun Općine Vladislavci - ostali prihodi |  | 53.132,37 | 8.651,74 |
| 2.3. | Pomoći iz državnog proračuna |  | 60.333,89 | 0,00 |
| 2.4. | Prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Vladislavci |  | 5.347,00 | 0,00 |
| 2.5. | Prihodi od zaduživanj(kredit) |  | 362.003,32 | 0,00 |
| 2.6. | Prihodi od prodaje udjela u glavnici (GPP) |  | 1.854,51 | 1.854,51 |
| 3. | Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu | Groblja | 15.500,00 | 12.971,45 |
| a | Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu |  | 14.700,00 | 12.971,45 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 800,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 3.1. | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije |  | 15.500,00 | 12.971,45 |
| 4. | Izgradnja ceste prema groblju u naselju Dopsin | Nerazvrstane ceste | 4.790,00 | 4.789,34 |
| a | Izgradnja ceste prema groblju u naselju Dopsin |  | 0,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 4.1. | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Proračun Općine Vladislavci - ostali prihodi |  | 4.790,00 | 4.789,34 |
| 5. | Izgradnja pješačkih staza do groblja u Dopsinu | Groblja | 0,00 | 0,00 |
| a | Izgradnja pješačkih staza do groblja u Dopsinu |  | 0,00 | 0,00 |
| b. | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  | 606.286,09 | 123.092,90 |

- rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture u naseljima na području Općine Vladislavci:

| R.BR. | Opis građevine | Vrsta komunalne infrastrukture | PLAN IZNOS U EUR | IZVRŠENO IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija pješačkih nogostupa u Dopsinu u ulici J. J. Strossmayera | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 87.488,10 | 87.482,44 |
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih nogostupa |  | 83.604,38 | 83.607,44 |
| R.BR. | Opis građevine | Vrsta komunalne infrastrukture | PLAN IZNOS U EUR | IZVRŠENO IZNOS U EUR |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |  | 3.883,72 | 3.875,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 82.800,00 | 82.800,00 |
| 1.2. | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos |  | 3.817,47 | 3.817,47 |
| 1.3. | Proračun Općine Vladislavci - ostali prihodi |  | 870,63 | 864,97 |
| 2. | Prilagodba klimatskim promjenama -sadnja drvoreda | Javne zelene površine | 19.741,38 | 19.741,38 |
| a | Usluga nabave sadnica i sadnja drvoreda |  | 18.762,38 | 18.762,50 |
| b | Stručni nadzor |  | 979,00 | 978,88 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 2.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 14.560,00 | 14.560,00 |
| 2.2. | Proračun Općine Vladislavci - ostali prihodi |  | 5.181,38 | 5.181,38 |
|  | UKUPNO |  | 107.229,48 | 107.223,82 |

Programom nije bila predviđena:

- gradnja komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- gradnja građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

-  uklanjanje građevina komunalne infrastrukture.

U nastavku dajem prikaz izvršenja Programa po vrsti komunalne infrastrukture i izvorima prihoda:

- izvršenje po vrsti komunalne infrastrukture

| R.br. | Vrsta komunalne infrastrukture | PLANIRANO U EURIMA | IZVRŠENO U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 606.286,09 | 123.092,90 |
| 2. | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 107.229,48 | 107.223,82 |
| 3. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
| 4. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
| 5. | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 713.515,57 | 230.316,72 |

Program je izvršen u iznosu od 30.611,27 € manje od planiranog. Do manjeg izvršenja došlo je zbog razlike u procijenjenoj vrijednosti investicija i vrijednosti investicija ugovorenih nakon provedenih postupaka nabave.

- izvršenje  prema izvorima financiranja

| R.br. | Izvori financiranja | PLANIRANO U EURIMA | IZVRŠENO U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun Općine Vladislavci- ostali prihodi | 111.217,31 | 53.384,22 |
|  | Proračun Općine Vladislavci- komunalni doprinos | 500,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos | 3.817,47 | 3.817,47 |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije | 15.500,00 | 12.971,45 |
|  | Pomoć iz državnog proračuna | 218.622,96 | 158.289,07 |
|  | Prihod od zaduživanja (kredit) | 362.003,32 | 0,00 |
|  | Prihod od prodaje udjela (GPP) | 1.854,51 | 1.854,51 |
|  | UKUPNO | 713.515,57 | 230.316,72 |

II.

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

KLASA: 400-01/23-09/01

URBROJ: 2158-41-02-25-07

Vladislavci, 18. ožujka 2025.

Općinski načelnik

Marjan Tomas