Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 -pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 49. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2025. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju** **Izvješća** **o izvršenju**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci za 2024. godinu**

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2024. godinu, KLASA: 400-01/23-08/01, URBROJ: 2158-41-02-25-07 od 18. ožujka 2025. godine.
2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu na području Općine Vladislavci sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak ima biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

KLASA: 400-01/23-08/01

URBROJ: 2158-41-01-25-8

Vladislavci, 25. ožujka 2025.

**Predsjednik**

**Općinskog Vijeća**

Krunoslav Morović, v. r.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20-pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21- pročišćeni tekst) Općinski načelnik dana 18. ožujka 2025. godine, podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2024. godinu**

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2024. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci“ br. 12/23, 11/24 I 15/24).

Programom su planirani slijedeći prihodi za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2024. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **VRSTA PRIHODA** | **PLANIRANI**  **IZNOS u €** | **IZVRŠENI IZNOS u €** |
|  | Prihodi od komunalne naknade | 53.999,77 | 32.496,39 |
|  | Prihodi od grobne naknade | 11.425,47 | 11.425,47 |
|  | tekuće pomoći od HZZ za program javnih radova | 8.770,15 | 8.770,15 |
|  | Ostali prihodi Proračuna Općine | 34.966,44 | 10.742,70 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **109.161,83** | **63.434,71** |

**II.**

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2024. godinu prikupljena sredstva planiralo se koristi za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2024. godini,

Prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture bilo je planirano prikupljena sredstva koristiti za slijedeće namjene:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **VRSTA RASHODA** | **PLANIRANI IZNOS U €** | **IZVRŠENI IZNOS U €** |
|
| I. | ODRŽAVANJENERAZVRSTANIH CESTA |  |  |
| 1. | Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta | 1.330,00 | 787,50 |
|  | **UKUPNO I.** | **1.330,00** | **787,50** |
| II. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  |
| 1. | Plaće službenika komunalnog pogona | 5.975,00 | 5.884,43 |
| 2. | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 1.400,00 | 1.100,25 |
| 3. | Opremanje radnika alatima za rad | 4.711,72 | 4.168,29 |
| 4. | Nabava strojeva i opreme za košnju javnih površina | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Plaće, troškovi zaštite na radu i liječnički pregledi zaposlenih u Programu javnih radova | 8.770,15 | 8.770,15 |
|  | **UKUPNO II.** | **20.856,87** | **19.923,12** |
| III. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |
| 1. | Održavanje javnih zelenih površina | 31.412,53 | 10.706,14 |
|  | **UKUPNO III.** | **31.412,53** | **10.706,14** |
| IV. | ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  |
| 1. | Održavanje groblja | 11.425,47 | 11.425,47 |
| 2. | Tekuće održavanje mrtvačnice u Vladislavcima | 2.020,00 | 2.019,84 |
|  | **UKUPNO IV** | **13.445,47** | **13.445,31** |
| V. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 6.259,03 | 4.975,00 |
| 2. | Utrošak električne energije | 29.199,02 | 10.456,08 |
|  | **UKUPNO V** | **35.458,05** | **15.431,08** |
| VI. | ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  |  |
| 1. | Održavanje dječjih igrališta | 2.850,00 | 2.641,56 |
|  | **UKUPNO VI.** | **2.850,00** | **2.641,56** |
| VII. | UPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U ZEMLJIŠNE KNJIGE |  |  |
| 1. | Upis komunalne infrastrukture u zemljišne knjige | 3.808,91 | 500,00 |
|  | **UKUPNO VII.** | **3.808,91** | **500,00** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **109.161,83** | **63.434,71** |

U 2024. godini od komunalne naknade ostvaren je prihod od 52.602,55 €.

U 2024. godini na održavanje komunalne infrastrukture je utrošen iznos od 32.496,39 €.

Neutrošeni iznos komunalne naknade u iznosu od 20.106,16 € utrošit će se na održavanje komunalne infrastrukture u 2025. godini. Kao i neutrošeni iznos od grobne naknade u iznosu od 634,27 €.

**III.**

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

KLASA: 400-01/23-08/01

URBROJ: 2158-41-02-25-07

Vladislavci, 18. ožujka 2025.

**Općinski načelnik**

Marjan Tomas, v. r.