Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj:68/18, 110/18 i 32/20) te članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20- pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 49. sjednici održanoj 25. ožujka 2025. godine, donosi

**IZMJENE**

**Programa građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci u 2025. godini**

**I.**

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2025. godini

(„Službeni glasnik“ Općine Vladislavci, broj 13/24) dalje u tekstu: Program, točka II. mijenja se i sada glasi:

„U tijeku 2025. godine planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **PLAN****EUR**  | **POVEĆANJE/****SMANJENJE****EUR** | **NOVI** **PLAN****EUR** |
| **1.** | **Izgradnja pješačko-biciklističke infrastrukture u Općini Vladislavci, IP.2.1.03.0002** | **Javne površine** | **955.892,18** | **-0,01** | **955.892,17** |
| a | Izgradnja i rekonstrukcija pješačko-biciklističke infrastrukture u naselju Vladislavci, osi 1 do 9 |   | 908.442,18 | -0,01 | 908.442,17 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |   | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| c | Dobava i montaža mjerača broja korisnika |  | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| d | Vanjski stručnjak za upravljanje projektom |  | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| e | usluga promocije i vidljivosti projekta |  | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |  |
| 1.1. | Prihodi od zaduživanja |   | 752.347,69 | 0,00 | 752.347,69 |
| 1.2. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 101.772,24 | 0,00 |  101.772,24 |
| 1.3. | Proračun Općine Vladislavci- ostali prihodi |  | 101.772,24 | -90.333,33 | 11.438,91 |
| 1.4. | Pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP®S |  | 0,00 | +83.333,33 | 83.333,33 |
| 1.5. | Proračun Općine Vladislavci- šumski doprinos |  | 0,00 | +3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.6. | Proračun Općine Vladislavci- komunalni doprinos |  | 0,00 | +4.000,00 | 4.000,00 |
| **2.** | **Izgradnja pješačko-biciklističke infrastrukture u Općini Vladislavci, faza 2** | **Javne površine** | **393.314,37** | 0,00 | **393.314,37** |
| a | Izgradnja i rekonstrukcija pješačko -biciklističke infrastrukture, dio ulica Kralja Tomislava i Erne Kiša |   | 373.648,65 | 0,00 | 373.648,65 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |   | 19.665,72 | 0,00 | 19.665,72 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |   |
| 2.1. | Pomoć iz državnog proračuna |   | 393.314,37 | 0,00 | 393.314,37 |
| **3.** | **Izgradnja nerazvrstane ceste na kčbr. 685, 695/1,60,794/2 i 343 k.o Dopsin** | **Nerazvrstane ceste**  | **223.607,82** | 0,00 | **223.607,82** |
| a | Izgradnja ceste  |   | 212.427,43 | 0,00 | 212.427,43 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom  |   | 11.180,39 | 0,0 | 11.180,39 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |   |
| 3.1. | Pomoć iz državnog proračuna |   | 223.607,82 | 0,00 | 223.607,82 |
| **4.** | **Izgradnja pješačkih staza do groblja u Dopsinu** | Groblja | **25.261,98** | 0,00 | **25.261,98** |
| a | Izgradnja pješačkih staza do groblja u Dopsinu |  | 24.059,03 | 0,00 | 24.059,03 |
| b. | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 1.202,95 | 0,00 | 1.202,95 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |   |
| 4.1. | Pomoći iz državnog proračuna |   | 25.261,98 | 0,00 | 25.261,98 |
| **5.** | **Izgradnja pješačkih nogostupa do željezničke stanice u Dopsinu** | **Javne površine** | **18.270,00** | 0,00 | **18.270,00** |
| a | Izgradnja pješačkih nogostupa do željezničke stanice u Dopsinu |  | 17.356,50 | 0,00 | 17.356,50 |
| b. | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 913,50 | 0,00 | 913,50 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |   |
| 5.1. | Pomoć iz državnog proračuna |   | 18.270,00 | 0,00 | 18.270,00 |
| **6.** | **Uređenje pristupnih površina i okoliša Društvenog doma u Vladislavcima i Faza II. uređenja DVD garaže u Vladislavcima** | **Javne površine** | **37.500,00** | 0,00 | **37.500,00** |
| a | Radovi na uređenju pristupnih površina i okoliša Društvenog doma u Vladislavcima |  | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| b. | Stručni nadzor nad radovima |  | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |   |
| 6.1. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije |   | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 |
| 6.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 |
| **7.** | **Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta kod Društvenog doma u Dopsinu** | **Javne površine** | **26.590,00** | 0,00 | **26.590,00** |
| a | Nabava i postavljanje dječjeg igrališta |  | 25.260,50 | 0,00 | 25.260,50 |
| b. | Stručni nadzor nad radovima |  | 1.329,50 | 0,00 | 1.329,50 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |   |
| 7.1. | Pomoć iz Državnog proračuna |   | 26.590,00 | 0,00 | 26.590,00 |
| **8.** | **Kupovina zemljišta za izgradnju parkinga na groblju u Hrastinu** | **Građevine i uređaji javne namjene** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| a | Kupovina zemljišta za izgradnju parkinga na groblju u Hrastinu |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |  |
| 8.1. | Proračun Općine Vladislavci- ostali prihodi |  | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 8.2. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije |  | 0,00 | +5.000,00 | 5.000,00 |
| **9.** | **Izgradnja pomoćne građevine 2b. skupine- Spremišta za kosilice, alate i garažni prostor** | **Građevine i uređaji javne namjene** | **120.000,00** | 0,00 | **120.000,00** |
| a | Radovi na izgradnji pomoćne građevine |  | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |   |
| 9.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10. | **Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu** | **Građevine i uređaji javne namjene** | **0,00** | **+2.000,00** | **2.000,00** |
| a | Radovi na izgradnji ograde |  | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Izori financiranja: |  |  |  |  |
| 10.1. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 0,00 | +2.000,00 | 2.000,00 |
| 11. | **Izgradnja kolnog prilaza prema groblju u Dopsinu** | **Građevine i uređaji javne namjene** | **0,00** | **+7.000,00** | **7.000,00** |
| a | Radovi na izgradnji ograde |  | 0,00 | +6.650,00 | 6.650,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 0,00 | +350,00 | 350,00 |
|  | Izori financiranja: |  |  |  |  |
| 11.1. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 0,00 | +7.000,00 | 7.000,00 |
|  | **UKUPNO** |  | **1.805.436,35** | **+8.999,01** | **1.814.436,34** |

**II.**

Točka III. Programa mijenja se i sada glasi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR** | **OPIS GRAĐEVINE** | **VRSTA KOMUNALNE****INFRASTRUKTURE**  | **PLAN****EURI**  | **POVEĆANJE/****SMANJENJE****EUR** | **NOVI** **PLAN****EUR** |
| 1.  | **Rekonstrukcija kapelice na groblju u Dopsinu**  | groblja | **26.544,56** | 0,00 | **26.544,56** |
| a | Radovi na rekonstrukciji kapelice  |   | 25.217,33 | 0,00 | 25.217,33 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |   | 1.327,23 | 0,00 | 1.327,23 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |   |
| 1.1. | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije |   | 26.544,56 | 0,00 | 26.544,56 |
| 2.  | **Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred nogometnog igrališta u Dopsinu** | javna parkirališta | **44.404,56** | 0,00 | **44.404,56** |
| a | Radovi na rekonstrukciji parkirališta |   | 42.290,06 | 0,00 | 42.290,06 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |   | 2.114,50 | 0,00 | 2.114,50 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |   |
| 2.1. | Pomoć iz državnog proračuna  |   | 44.404,56 | 0,00 | 44.404,56 |
| 3.  | **Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred ambulante i ljekarne u Vladislavcima** | javna parkirališta | **10.000,00** | 0,00 | **10.000,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji parkirališta |   | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |   | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   | Izvori financiranja:  |   |  |  |  |
| 3.1. | Pomoć iz državnog proračuna  |   | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4. | **Rekonstrukcija pješačkih nogostupa u Dopsinu u ulici Sv. Ivana** | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | **33.000,00** | 0,00 | **33.000,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih nogostupa |   | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |   | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |   |
| 4.1. | Pomoć iz državnog proračuna  |   | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 5. | **Rekonstrukcija pješačkih nogostupa u ulici Kralja Petra Krešimira IV u Vladislavcima** | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | **16.000,00** | **+8.200,00** | **24.200,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih nogostupa |   | 15.200,00 | +7.790,00 | 22.990,00 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |   | 800,00 | +410,00 | 1.210,00 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |  |
| 5.1. | Pomoć iz državnog proračuna  |   | 16.000,00 | +8.200,00 | 24.200,00 |
| 6. | **Rekonstrukcija pješačkih nogostupa u ulici Kralja Zvonimira u Vladislavcima** | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | **10.357,20** | **+11.142,80** | **21.500,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih nogostupa |   | 9.839,34 | +10.585,66 | 20.425,00 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |   | 517,86 | +557,14 | 1.075,00 |
|   | Izvori financiranja:  |   |   |  |  |
| 6.1. | Pomoć iz državnog proračuna  |   | 10.357,20 | +11.142,80 | 21.500,00 |
| 7. | **Rekonstrukcija postojećih autobusnih stanica na području Općine Vladislavci** | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | **10.000,00** | **+28.000,00** | **38.000,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji autobusnih stanica |   | 9.500,00 | +26.600,00 | 36.100,00 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |   | 500,00 | +1.400,00 | 1.900,00 |
|   | Izvori financiranja:  |   |  |  |  |
| 7.1. | Pomoć iz državnog proračuna |   | 10.000,00 | +28.000,00 | 38.000,00 |
| 8. | **Rekonstrukcija nerazvrstane ceste koja povezuje naselja Vladislavci i Dopsin** | Nerazvrstane ceste | 0,00 | +855.304,94 | 855.304,94 |
| a | Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste |   | 0,00 | +812.539,69 | 812.539,69 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |   | 0,00 | +42.765,25 | 42.765,25 |
|   | Izvori financiranja:  |   |  |  |  |
| 8.1. | Pomoć iz državnog proračuna |   | 0,00 | +855.304,94 | 855.304,94 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** |  | **150.306,32** | **+902.647,74** | **1.052.954,06** |

**III.**

Točka V. Programa mijenja se i sada glasi:

„Utvrđuje se slijedeća rekapitulacija programa po vrsti i izvorima financiranja građenja komunalne infrastrukture:

1. **Rekapitulacija vrsta komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **PLAN****IZNOS U EUR**  | **POVEĆANJE/****SMANJENJE****IZNOS U EUR** | **NOVI PLAN****IZNOS U EUR**  |
| 1.        | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 1.805.436,35 | +8.999,01 | 1.814.436,34 |
|
| 2.        | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 150.306,32 | +902.647,74 | 1.052.954,06 |
|
| 3.        | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4.        | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 5.        | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 |   | 0,00 |
|
|  | **UKUPNO** | **1.955.742,67** | **+911.647,73** | **2.867.390,40** |

1. **Rekapitulacija izvori financiranja komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **PLAN****IZNOS U EUR**  | **POVEĆANJE/****SMANJENJE****IZNOS U EUR** | **NOVI PLAN****IZNOS U EUR**  |
| 1.        | Proračun Općine Vladislavci- ostali prihodi | 118.522,25 | -79.333,34 | 39.188,91 |
| 2.        | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.        | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.        | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije  | 45.294,56 | +5.000,00 | 50.294,56 |
| 5.        | Pomoć iz državnog proračuna  | 1.032.578,17 | +902.647,74 | 1.935.225,91 |
| 6.        | Prihodi od zaduživanja  | 752.347,69 | 0,00 | 752.347,69 |
| 7. | Pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP®s | 0,00 | +83.333,33 | 83.333,33 |
|   | **UKUPNO** | **1.955.742,67** | **+911.647,73** | **2.867.390,40** |

**IV.**

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

Klasa: 400-01/24-09/01

Urbroj: 2158-41-01-25-04

Vladislavci, 25. ožujka 2025.

**Predsjednik**

**Općinskog vijeća**

Krunoslav Morović, v. r.