GODIŠNJE IZVJEŠĆE

o provedbi Provedbenog Programa Općine Vladislavci  za 2025. godinu

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine

Vladislavci, veljača 2026.

- Pregled stanja u upravnom području

Općinski načelnik Općine Vladislavci donio je 1. prosinca 2021. godine  Provedbeni program Općine Vladislavci za razdoblje od 2021. do 2025. godine, KLASA: 400-01/21-01/05, UR.BROJ: 2158/07-02-21-2 („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 15/21).

Sukladno utvrđenoj viziji Općine Vladislavci kao tradicionalne općine modernih pogleda usmjerenih prema svakom pojedincu kao glavnoj okosnici kulturnog identiteta i gospodarskog prosperiteta temeljenog na poljoprivredi i gospodarstvu i misiji utvrđenoj kroz ulaganje u  komunalnu i poduzetničku infrastrukturu te obrte i poljoprivredu, čime se podiže konkurentnost gospodarstva i kvaliteta proizvoda, kroz obnovu i zaštitu kulturne i prirodne baštine, čime se čuva materijalno i nematerijalno nasljeđe naših sela, kroz stipendiranje učenika i studenata, čime se jača lokalno tržište rada i smanjuje stopa nezaposlenosti, kroz socijalne i društvene programe, čime se pomaže osobama u socioekonomski nepovoljnom položaju te se jača društveno povjerenje, kroz demografske programe, čime se potiče ostanak mladih te stvara bolja perspektiva za budućnost zajednice te kroz  implementaciju programa cjeloživotnog učenja svojih zaposlenika, čime se podiže stupanj učinkovitosti javne uprave te dostupnost i kvaliteta javnih usluga i razvojnim prioritetima, u izvještajnom razdoblju poduzimane su aktivnosti kojima se postižu ciljevi iz definiranih razvojnih prioriteta, provođenjem utvrđenih mjera razvoja.

- Izvješće o napretku u provedbi mjera

Provedbenim programom Općine Vladislavci za razdoblje  od 2021. do 2025. godine planirana je provedba 16 mjera.

U izvještajnom razdoblju  od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, aktivnosti su bile usmjerene na provedbu planiranih mjera razvoja kako slijedi:

- Mjera 1.1. Razvoj kulture – u  izvještajnom razdoblju pružena je podrška  aktivnostima vezanima za razvoj i promicanje kulture i kulturnih sadržaja kroz održavanje tradicionalnih manifestacija, kapitalnih pomoći vjerskim zajednicama, pružena je podrška  udrugama civilnog društva za redovni rad i organizaciju događanja.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.-2024. | 2025. | UKUPNO |
|  | Djelatnost KUD-a Dukat Vladislavci | siječanj 2022. - prosinac 2025. | 10.318,07 | 3.716,00 | 14.034,07 |
|  | Djelatnost udruge Bosanski prsten Hrastin | siječanj 2022. - prosinac 2025. | 9.018,07 | 3.716,00 | 12.734,07 |
|  | Pomoć za funkcioniranje župe Svetog Ivana Krstitelja Vladislavci | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 11.784,26 | 2.400,00 | 14.184,26 |
|  | Manifestacije : | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 38.290,11 | 40.776,55 | 79.066,66 |
|  | Manifestacija Rušenje majpana u Hrastinu | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |  |
|  | Manifestacija Ivanjsko sijelo u Vladislavcima | siječanj 2022. - prosinac 2025. |  |  |  |
|  | Manifestacija Grahijada u općini Vladislavci | siječanj 2022. - prosinac 2025. |  |  |  |
|  | Manifestacija Čobanijada u Općini Vladislavci | siječanj 2022. - prosinac 2025. |  |  |  |
|  | Manifestacija Roštiljada u Općini Vladislavci | siječanj 2022. - prosinac 2025. |  |  |  |
|  | Manifestacija Igra kolo | siječanj 2022. - prosinac 2025. |  |  |  |
|  | Manifestacija Jeseni u Hrastinu | siječanj 2022. - prosinac 2025. |  |  |  |
|  | Manifestacija Ivanjsko jahanje | siječanj 2022. - prosinac 2025. |  |  |  |
|  | Manifestacija Advent u Općini Vladislavci | siječanj 2022. - prosinac 2025. |  |  |  |
|  | UKUPNO |  | 69.410,51 | 50.608,55 | 120.019,06 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023 | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| broj obnovljenih društvenih objekata | 0 (2021.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| broj organiziranih kulturnih manifestacija | 2 (2021.) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |

Mjera 1.2. Ulaganje u sustav predškolskog odgoja  - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za predškolski odgoj i obrazovanje, financiran je  program predškole u područnom vrtiću u Vladislavcima i financiran  je  program predškolskog odgoja za djecu s područja Općine Vladislavci u predškolskim ustanovama u okolnim jedinicama lokalne samouprave u visini od 100% financiranja.

Jedan od najznačajnijih projekata  u mandatnom razdoblju je bila izgradnja dječjeg vrtića Vladislavci, projekt je završen u 2025. godini i Dječji vrtić „Zeko“  je u 2025.godini otpočeo sa radom.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.-2024. | 2025. | UKUPNO |
|  | Izgradnja dječjeg vrtića u Vladislavcima | siječanj 2022. – prosinac 2024. | 780.957,58 | 208.757,99 | 989.715,57 |
|  | Sufinanciranje dječjih vrtića izvan područja općina | siječanj 2022. – prosinac 2024. | 257.021,41 | 222.796,63 | 479.818,04 |
|  | Program predškole | siječanj 2022. – prosinac 2024. | 57.747,80 | 0,00 | 57.747,80 |
|  | Nabavka školskog pribora za predškolu | siječanj 2022. – prosinac 2024. | 1.137,62 | 0,00 | 1.137,62 |
|  | UKUPNO |  | 1.096.864,41 | 431.554,62 | 1.528.419,03 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023 | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| ukupan broj upisane djece u dječji vrtić Vladislavci | 0 (2021.) | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |

3. Mjera 1.3. Ulaganje u odgojno-obrazovni sustav - u izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za odgoj i  obrazovanje kroz sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata, dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima, sufinanciranje polaganja vozačkog ispita učenicima i studentima.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.-2024. | 2025. | UKUPNO |
|  | Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 21.126,76 | 8.181,96 | 29.308,72 |
|  | Stipendije učenicima srednjih škola | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 3.128,93 | 840,00 | 3.968,93 |
|  | Stipendije studentima | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 12.384,21 | 980,00 | 13.364,21 |
|  | Sufinanciranje školske prehrane | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 5.221,60 | 721,00 | 5.942,60 |
|  | Sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita srednjoškolcima i studentima | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 10.637,67 | 4.749,91 | 15.387,58 |
|  | Financiranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 11.957,01 | 0,00 | 11.957,01 |
|  | Nabava školskog pribora za učenike 1 razreda osnovne škole | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 2.187,70 | 733,54 | 2.921,24 |
|  | Nabava pribora za polaznike predškole | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 1.137,62 | 0,00 | 1.137,62 |
|  | Podjela poklon paketa za blagdane | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 13.646,31 | 5.518,32 | 19.164,63 |
|  | UKUPNO |  | 81.427,81 | 21.724,73 | 103.152,54 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025- | UKUPNO |
| Postotak sufinanciranja prijevoza |  |  |  |  |  |  |  |
| Učenici i studenti gradski prijevoz u gradu Osijeku | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 50% | 50 % | 75% |
| Postotak sufinanciranja međumjesnog prijevoza studenti | 50 % | 50% | 50 % | 50% | 50 % | 50% | 50% |
| broj stipendista - učenika | 11 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| broj stipendista - studenata | 7 | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | 17 |

- Mjera 1.4. Učinkovita javna uprava i administracija - U izvještajnom razdoblju obavljanje su aktivnostima vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, redovnu djelatnost predstavničkog tijela i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vladislavci.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. -2024 | 2025. | UKUPNO |
|  | Predstavnička i izvršna tijela | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 343.514,14 | 633.585,42 | 977.099,56 |
|  | Zajednički troškovi jedinstvenog upravnog odjela | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 478.673,23 | 245.217,34 | 723.890,57 |
|  | Intelektualne i osobne usluge (odvjetnici, konzultanti) | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 8.205,45 | 2.512,40 | 10.717,85 |
|  | Nabava dugotrajne imovine | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 2.676,15 | 0,00 | 2.676,15 |
|  | Informiranje građana o radu i aktivnostima Općine | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 3.332,78 | 4.598,37 | 7.931,15 |
|  | UKUPNO |  | 836.401,75 | 885.913,53 | 1.722.315,28 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023 | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| ukupni broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | 0 (2021.) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| broj projekata financiranih iz ESI fondova, po godini | 3 (2021.) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |

- Mjera 1.5. Ulaganje u sport i rekreaciju - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za razvoj tjelesne kulture i sporta, unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja te poticanje razvoja sporta i rekreacije kroz izgradnju sportskih sadržaja,  financiranje sportskih udruga koje djeluju na području Općine Vladislavci.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.-2024. | 2025. | UKUPNO |
|  | Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Vladislavci | siječanj 2024. – svibanj 2025. | 1.562,50 | 6.631,61 | 8.194,11 |
|  | Izgradnja biciklističke staze na području Općine | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 38.062,50 | 947.509,70 | 985.572,20 |
|  | Izgradnja vježbališta na otvorenom za fitness u naselju Dopsin | siječanj 2022. – prosinac 2022. | 31.273,52 | 0,00 | 31.273,52 |
|  | Izgradnja vježbališta na otvorenom za fitness u naselju Hrastin | siječanj 2024. – prosinac 2024. | 35.230,43 | 0,00 | 35.230,43 |
|  | Izgradnja dječjih igrališta na području općine | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 60.577,47 | 51.919,79 | 112.497,26 |
|  | Osnovna djelatnost sportskih društava | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 129.709,73 | 66.000,00 | 195.709,73 |
|  | Dodjela stipendija vrhunskim sportašima | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 663,61 | 0,00 | 663,61 |
|  | Sanacija parkinga kod nogometnog igrališta u Dopsinu | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  | 297.079,76 | 1.072.061,10 | 1.369.140,86 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 2 (2021.) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

- Mjera 1.6. Socijalna skrb i unapređenje kvalitete života  - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, dodjelom subvencija, pomoći i donacija kroz sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim građanima, dodjelu jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim građanima, pomoć umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa i Božića, te provođenjem projekta pomoći u kući, provođenjem programa širenje mreže socijalnih usluga u zajednici i provođenjem programa aktivnog uključivanja i poboljšanja zapošljivosti te razvoj inovativnih i socijalnih usluga za ranjive skupine

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.-2024. | 2025. | UKUPNO |
|  | Provođenje programa pomoći i potpore starim i nemoćnim osobama – pomoć u kući | siječanj 2022. – svibanj 2025 | 764.607,90 | 556.949,87 | 1.321.557,77 |
|  | Provođenje programa širenja mreža socijalnih usluga u zajednici | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 71.625,91 | 0,00 | 71.625,91 |
|  | Provođenje programa aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih i socijalnih usluga za ranjive skupine | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 93.056,54 | 0,00 | 93.056,54 |
|  | Jednokratne novčane pomoći pojedincima i obiteljima u potrebi | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 22.969,15 | 7.026,56 | 29.995,71 |
|  | Jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom Božića i Uskrsa | siječanj 2022. – svibanj 2025 | 30.879,45 | 15.090,00 | 45.969,45 |
|  | Pomoć u naravi (ogrjev, režije ) | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 9.302,91 | 3.506,07 | 12.808,98 |
|  | Donacije udrugama | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 7.150,29 | 10.500,00 | 17.650,29 |
|  | Humanitarna djelatnost crvenog križa | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 4.092,54 | 2.000,00 | 6.092,54 |
|  | Udruga umirovljenika i organizacije civilnog društva | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 23.436,80 | 4.848,35 | 28.285,15 |
|  | UKUPNO |  | 1.027.121,49 | 599.920,85 | 1.627.042,34 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023 | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| broj korisnika socijalnih usluga po godini | 180 | 250 | 550 | 550 | 627 | 604 | 582 |

7. Mjera 1.7. Jačanje sustava primarne zdravstvene zaštite - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, kroz sufinanciranje režijskih troškova za rad ordinacije obiteljske medicine, stomatološke ordinacije i ljekarne u Vladislavcima.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.-2024. | 2025. | UKUPNO |
|  | Režijski troškovi ordinacije obiteljske medicine, stomatološke ordinacije i ljekarne u Vladislavcima | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 7.908,65 | 1.722,50 | 9.631,15 |
|  | Sanacija parkinga kod ordinacije obiteljske medicine, stomatološke ordinacije i ljekarne u Vladislavcima | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  | 7.908,65 | 1.722,50 | 9.631,15 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| broj objekata javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Mjera 1.8. Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima kojima se unapređuje   položaj obitelji s djecom i lakše usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza, povećanje stambenog fonda radi zbrinjavanja i zadržavanja obitelji na potpomognutim područjima, te uključivanje mladih na lokalnoj razini i to kroz sufinanciranje izgradnje novih stambenih objekata i kupovinu stambenih objekata na području općine, sufinanciranja priključenja na vodoopskrbni sustav, pomoć roditeljima za novorođenu djecu i sufinanciranje rada udruge mladih.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.-2024. | 2025. | UKUPNO |
|  | Izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Vladislavci | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 31.935,89 | 4.000,00 | 35.935,89 |
|  | Sufinanciranje priključenja na vodoopskrbnu mrežu | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 5.839,73 | 4.233,78 | 10.073,51 |
|  | Pomoć novorođenom djetetu | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 24.994,26 | 6.250,00 | 31.244,26 |
|  | Sufinanciranje rada udruga mladih | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 21.706,80 | 8.700,00 | 30.406,80 |
|  | UKUPNO |  | 84.476,68 | 23.183,78 | 107.660,46 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| Ukupan broj rođene djece | 24 | 30 | 16 | 15 | 15 | 7 | 11 |

- Mjera 1.9. Unapređenje vatrogastva i civilne zaštite - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, uspostavu i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga,  promotivne aktivnosti protupožarne zaštite , sve to kroz financiranje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava i javne vatrogasne postrojbe.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.-2024. | 2025. | UKUPNO |
|  | Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 95.150,63 | 19.000,00 | 114.150,63 |
|  | Osnovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 7.105,40 | 4.000,00 | 11.105,40 |
|  | Civilna zaštita | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 796,87 | 0,00 | 796,87 |
|  | Izgradnja garaže DVD Vladislavci | siječanj 2022. – prosinac 2025. | 81.826,91 | 38.219,28 | 120.046,19 |
|  | UKUPNO |  | 184.879,81 | 61.219,28 | 246.099,09 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| ukupni broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 29 | 35 | 29 | 31 | 33 | 36 | 36 |

- Mjera 1.10. Učinkovito komunalno gospodarenje - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška  aktivnostima vezanima uz mjere za  održavanje komunalne infrastrukture, rekonstrukciju, izgradnju i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, održavanje javnih površina, čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene, poboljšanje komunalne opremljenosti.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.-2024. | 2025. | UKUPNO |
| 1. | Energetska učinkovitost i energetska obnova obiteljskih kuća | siječanj 2022. – svibanj 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Održavanje komunalne infrastrukture | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 298.823,38 | 93.810,23 | 392.633,61 |
| 3. | Oprema za komunalni pogon | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 13.943,18 | 5.406,54 | 19.349,72 |
|  | UKUPNO |  | 312.766,56 | 99.216,77 | 411.983,33 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| Održavane javne površine u m2 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |

- Mjera 1.11. izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete  - U izvještajnom razdoblju izgrađena je energetski učinkovita javna rasvjeta Vladislavci-Kudeljara i Kudeljara Hrastin, te je  sada na cijelom području Općine Vladislavci izgrađena i u funkciji je energetski učinkovita javna rasvjeta, pored izgradnje učinjeni su  troškovi utroška električne energije i održavanja postojeće energetski učinkovite javne rasvjete.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2025. | UKUPNO |
|  | Izgradnja javne rasvjete Vladislavci - Kudeljara | siječanj 2022. - prosinac 2022. | 41.179,74 | 0,00 | 41.179,74 |
|  | Izgradnja javne rasvjete Kudeljara -Hrastin | Siječanj 2024. – prosinac 2024. | 34.494,66 | 0,00 | 34.494,66 |
|  | Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 14.999,55 | 5.686,50 | 20.686,05 |
|  | UKUPNO |  | 90.673,95 | 5.686,50 | 96.360,45 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| ukupan broj novih energetski visokoučinkovitih rasvjetnih tijela javne rasvjete | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |

- Mjera 1.12. gospodarenje otpadom i povezanom infrastrukturom  - U izvještajnom razdoblju izvršene su aktivnosti upravljanja reciklažnim dvorištem koje je u 2023. godini dano na upravljanje trgovačkom društvu u suvlasništvu Općine Vladislavci Unikom d.o.o., te je tijekom godine redovito funkcionirala  usluga sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa na području Općine Vladislavci.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2025. | UKUPNO |
|  | Upravljanje Reciklažnim dvorištem | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 9.792,72 | 0,00 | 9.792,72 |
|  | Nabava posuda za odvojeno prikupljanje otpada | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 |
|  | Higijeničarska služba | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 22.301,69 | 22.282,55 | 44.584,24 |
|  | UKUPNO |  | 37.044,41 | 22.282,55 | 59.326,96 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| godišnja količina prikupljenog otpada za recikliranje (u tonama) | 120 (2021.) | 120,00 | 91,24 | 121,20 | 121,00 | 125,00 | 125,00 |

- Mjera 1.13. Ulaganje u  održivo upravljanje prostorom - U izvještajnom razdoblju obavljane su aktivnosti vezne uz održavanje javnih površina, održavanje groblja, izgrađena je ograda na groblju u Dopsinu,  izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju pristupne ceste do groblja u Vladislavcima i izgradnju nerazvrstane ceste u Dopsinu i izgrađena je pristupna cesta do groblja u Vladislavcima.

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2025. | UKUPNO |
|  | Održavanje javnih površina | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 45.326,83 | 17.351,93 | 62.678,76 |
|  | Održavanje groblja | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 33.769,48 | 11.650,51 | 45.419,99 |
|  | Izgradnja pješačkih staza na grobljima Vladislavci, Dopsin i Hrastin | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 6.530,71 | 22.618,00 | 29.148,71 |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija ograda na grobljima u Vladislavcima, Dopsinu i Hrastinu | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 12.971,45 | 1.983,44 | 14.954,89 |
|  | Izgradnja pristupne ceste do groblja u Vladislavcima | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 98.583,63 | 0,00 | 98.583,63 |
|  | Izgradnja nerazvrstane ceste u Dopsinu | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Rekonstrukcija kapelice na groblju u Dopsinu | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Rekonstrukcija javne površine oko crkve Svetog Roka u Hrastinu | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 6.250,16 | 0,00 | 6.250,16 |
|  | UKUPNO |  | 203.432,26 | 53.603,88 | 257.036,14 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| održavane javne površine u m2 | 17000 (2021) | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |

- Mjera 1.14. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti - U cilju razvoja poljoprivrede na području Općine raspisan je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Vladislavci u 2024. godini, po objavljenom javnom pozivu dodijeljene su tri potpore.

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.-2024. | 2025. | UKUPNO |
|  | Dodjela potpora malih vrijednosti u poljoprivredi | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 12.310,08 | 5.905,56 | 18.215,64 |
|  | Izgradnja ceste poljoprivredne namjene u Dopsinu | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  | 12.310,08 | 5.905,56 | 18.215,64 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| Ukupan broj poljoprivrednika | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

- Mjera 1.15. Ulaganje u prometnu infrastrukturu i mobilnost -   U izvještajnom razdoblju izvršena je rekonstrukcija pješačkih staza ulici J.J. Strossmayera u Dopsinu, na način da je rekonstruirano ukupno 1 km pješačkih staza.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.-2024. | 2025. | UKUPNO |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Vladislavci | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Rekonstrukcija pješačkih staza na području Općine Vladislavci | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 242.543,13 | 133.244,24 | 375.787,37 |
|  | Izgradnja trga u središtu naselja Dopsin | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 109.647,46 | 0,00 | 109.647,46 |
|  | Izgradnja trga u središtu naselja Hrastin | siječanj 2022. – svibanj 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izgradnja pješačkih staza između naselja Vladislavci – Dopsin | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izgradnja pješačkih staza između naselja Vladislavci – Hrastin | siječanj 2022. - svibanj 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  | 352.190,59 | 133.244,24 | 485.434,83 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| Km novih pješačkih staza | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 4,3 |

- Mjera 1.16. Razvoj pametne i održive  općine - U izvještajnom razdoblju nije bilo ulaganja u nabavu pametnih kamera za nadzor javnih površina.

| R.BR. | KLJUČNA AKTIVNOST | PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE | UTROŠENA SREDSTVA U EURIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.-2024. | 2025. | UKUPNO |
|  | Nabava pametnih kamera za nadzor javnih površina | siječanj 2022. - svibanj 2025. | 33.145,65 | 0,00 | 33.145,65 |
|  | UKUPNO |  | 33.145,65 | 0,00 | 33.145,65 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | UKUPNO |
| udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3. Zaključak

U izvještajnom razdoblju nizom aktivnosti  nastavila se  provedba mjera iz Provedbenog programa Općine Vladislavci u mandatnom razdoblju 2021.-2025. godina. U  razdoblju od 2022. do 2024. godine za provedbu mjera iz Provedbenog programa  utrošen je iznos od 4.727,134,37 EUR, u izvještajnom razdoblju u 2025. godini za provedbu mjera iz Provedbenog programa utrošen je iznos od 3.467.848,44 EUR,  odnosno ukupno je u razdoblju od 2022. do 2025.  godine za provedbu mjera iz Provedbenog programa Općine Vladislavci utrošen iznos od 8.194.982,81 EUR.

Zaključno, u mandatnom razdoblju 2021.–2025. godine  provedene su sve planirane mjere i ispunjeni su gotovo svi indikatori iz Provedbenog programa Općine Vladislavci.

U novom mandatnom razdoblju nastavljamo s provedbom mjera kojima ćemo dodatno osnažiti kapacitete i stvoriti preduvjete za daljnji razvoj Općine Vladislavci. Zajedničkim naporima nastavit ćemo graditi suvremeno, europsko lice naše općine, unapređujući sve segmente društvenog života, s jasnim ciljem – osigurati svim stanovnicima kvalitetnije uvjete života i perspektivu boljitka kakvu zajedno priželjkujemo.

4.  Prilog: tablični prikaz

KLASA: 400-01/21-01/05

UR.BROJ: 2158-41-02-26-12

Vladislavci, 4. veljače  2026.                                                                                                            Općinski načelnik

Marjan Tomas, v.r.