REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA VLADISLAVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

Materijal za sjednicu

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

o usvajanju Izvješća o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2025. godinu

Vladislavci, svibanj 2026.

Materijal pripremljen u

Jedinstvenom upravnom odjelu

Općine Vladislavci

OBRAZLOŽENJE

Člankom  72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18,  32/20 i 145/24) propisano je da Program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu, da se Program donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, te da se objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Člankom 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18,  32/20 i 145/24) propisano je da Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, te da se Programom određuju : 1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i 2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Postupajući po navedenoj odredbi zakona Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 13/24, 4/25, 13/25 i 17/25)

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18,  32/20 i 145/24) propisano je da gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave,  izvješće se objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Postupajući po navedenoj odredbi zakona Općinski načelnik podnosi Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2025. godinu.

Temeljem naprijed navedenog predlaže se donošenje Zaključka u predloženom tekstu.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18,  32/20 i 145/24) i  članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 -pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj ________. sjednici održanoj dana ___. ________ 2026. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Vladislavci za 2025. godinu

- Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za  2025. godinu, KLASA: 400-01/24-08/01, URBROJ: 2158-41-02-26-07 od 25.05. 2026. godine.

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture za  2025. godinu na području Općine Vladislavci sastavni je dio ovog Zaključka.

- Ovaj Zaključak ima biti objavljen u  „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

KLASA: 400-01/24-08/01

URBROJ: 2158-41-01-26-8

Vladislavci, _________ 2026.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Morović

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj: 68/18, 110/18,  32/20 i 145/24) i  članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20-pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21- pročišćeni tekst) Općinski načelnik dana 25.05. 2026. godine, podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci  za 2025. godinu

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Programa  održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2025. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci“ br. 13/24, 4/25, 13/25 i 17/25).

Programom su planirani slijedeći prihodi za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2025. godini

| R.BR. | VRSTA PRIHODA | PLANIRANI IZNOS u € | IZVRŠENI IZNOS u € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prihodi od komunalne naknade | 53.475,34 | 37.504,95 |
|  | Prihodi od grobne naknade | 11.650,51 | 11.650,51 |
|  | tekuće pomoći od HZZ za program javnih radova | 0,00 | 0,00 |
|  | Ostali prihodi Proračuna Općine | 17.389,16 | 19.331,32 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 82.515,01 | 68.486,78 |

II.

Programom  održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2025. godinu prikupljena sredstva planiralo se  koristi za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2025. godini,

Prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture bilo je planirano prikupljena sredstva koristiti za slijedeće namjene:

| R.BR. | VRSTA RASHODA | PLANIRANI IZNOS U EURIMA | IZVRŠENI IZNOS U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |
| 1. | Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta | 1.330,00 | 187,50 |
|  | UKUPNO I. | 1.330,00 | 187,50 |
| II. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  |
| 1. | Plaće službenika komunalnog pogona | 11.285,01 | 10.256,48 |
| 2. | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 1.400,00 | 1.135,25 |
| 3. | Opremanje radnika alatima za rad | 6.500,00 | 2.409,94 |
|  | UKUPNO II. | 19.185,01 | 13.801,67 |
| III. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |
| 1. | Održavanje javnih zelenih površina | 18.349,49 | 17.351,93 |
|  | UKUPNO III. | 18.349,49 | 17.351,93 |
| IV. | ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  |
| 1. | Održavanje groblja | 11.650,51 | 11.650,51 |
|  | UKUPNO IV | 11.650,51 | 11.650,51 |
| V. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 6.500,00 | 5.686,50 |
| 2. | Utrošak električne energije | 21.500,00 | 16.762,27 |
|  | UKUPNO V | 28.000,00 | 22.448,77 |
| VI. | ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  |  |
| 1. | Održavanje dječjih igrališta | 2.500,00 | 2.171,40 |
|  | UKUPNO VI. | 2.500,00 | 2.171,40 |
| VII. | UPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U ZEMLJIŠNE KNJIGE |  |  |
| 1. | Upis komunalne infrastrukture u zemljišne knjige | 1.000,00 | 375,00 |
|  | UKUPNO VII. | 1.000,00 | 375,00 |
| VIII. | GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE -IZMJERA ZELJIŠTA |  |  |
| 1. | Geodetsko-katastarske usluge - izmjera zemljišta | 500,00 | 500,00 |
|  | UKUPNO VIII. | 500,00 | 500,00 |
|  | UKUPNO RASHODI | 82.515,01 | 68.486,78 |

U 2025. godini od komunalne naknade ostvaren je prihod od 49.305,79 €.

U 2025. godini na održavanje komunalne infrastrukture  je utrošen iznos od 37.504,95 €, a za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošen je iznos od 7.483,44 €.

Neutrošeni iznos komunalne naknade u iznosu od 4.317,40 €  utrošit će se na održavanje komunalne infrastrukture u 2026. godini. Kao i neutrošeni iznos od grobne naknade u iznosu od 1.170,2 €.

III.

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci.

KLASA: 400-01/24-08/01

URBROJ: 2158-41-02-26-07

Vladislavci, 25.05. 2026.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marjan Tomas