REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA VLADISLAVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

Materijal za sjednicu

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte društvene i socijalne namjene i objekte u vlasništvu Općine Vladislavci za 2025. godinu

Vladislavci, svibanj 2026.

Materijal pripremljen u

Jedinstvenom upravnom odjelu

Općine Vladislavci

OBRAZLOŽENJE

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Program kapitalnih ulaganja u objekte društvene i socijalne namjene  i objekte u vlasništvu Općine Vladislavci za 2025. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 13/24, 4/25, 13/25 i 17/25 ).

Programom kapitalnih ulaganja u objekte društvene i socijalne namjene i objekte u vlasništvu Općine Vladislavci (u daljnjem tekstu: Program) planiraju se kapitalna ulaganja u objekte društvene i socijalne namjene i ostale objekte u vlasništvu Općine Vladislavci, u cilju stvaranja uvjeta za:

    - razvitak mreže objekata za društvene  i socijalne djelatnosti,

    - ekonomičan, racionalan i funkcionalan razvitak društvene i socijalne  infrastrukture,

    - optimizacija sadržaja društvenih djelatnosti,

što će pridonijeti daljnjem društveno-ekonomskom razvoju općine Vladislavci, kojim će se u konačnici stvoriti uvjeti za razvoj kulture, razvoj sporta, razvoj socijalne skrbi i smanjenja trenda depopulacije.

Sukladno članku 36.Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik podnosi Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte društvene i socijalne namjene  i objekte u vlasništvu Općine Vladislavci za 2025. godinu.

Temeljem naprijed navedenog predlaže se donošenje Zaključka u predloženom tekstu.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) , Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj _____. sjednici održanoj dana ___. ____ 2026. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju

Programa kapitalnih ulaganja u objekte društvene i socijalne namjene  i objekte u vlasništvu Općine Vladislavci za 2025. godinu

- Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte društvene i socijalne namjene  i objekte u vlasništvu Općine Vladislavci za 2025. godinu, KLASA: 400-01/24-20/01, URBROJ: 2158-41-02-26-09 od 25.05.2026. godine.

- Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte društvene i socijalne namjene  i objekte u vlasništvu Općine Vladislavci za 2025. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

- Ovaj Zaključak ima biti objavljen u  „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

KLASA: 400-01/24-20/01

URBROJ: 2158-41-01-26-10

Vladislavci, ____. ________  2026.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Morović

Na temelju članka 36. Statuta Općine Vladislavci Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst)  Općinski načelnik Općine Vladislavci dana 25.05. 2026. godini, podonosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju  Programa kapitalnih ulaganja u objekte društvene i socijalne namjene  i objekte u vlasništvu Općine Vladislavci za 2025. godinu

I.

Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je Program kapitalnih ulaganja u objekte društvene i socijalne namjene  i objekte u vlasništvu Općine Vladislavci za 2025. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 13/24, 3/25, 13/25 i 17/25)

U 2025. godini sredstva planirana  Programom utrošena su za slijedeće namjene:

| R.BR. | OPIS | PLANIRANO U EURIMA | IZVRŠENO U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Predškolski odgoj |  |  |
| 1. | Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Zeko Vladislavci | 274.549,61 | 141.083,44 |
| 2. | Nabava dodatne opreme za dječji vrtić Zeko Vladislavci, uređaj za pročišćavanje vode | 3.700,00 | 3.658,99 |
| 3. | Nabava dodatne opreme za dječji vrtić Zeko Vladislavci, panel ograda | 1.000,00 | 0,00 |
| 4. | Nabava dodatne opreme za dječji vrtić Zeko Vladislavci, video nadzor i portafon i uređaj za mjerenje kvalitete zraka | 5.100,00 | 5.091,56 |
| 5. | Nabava dodatne opreme za dječji vrtić Zeko Vladislavci, tapete | 2.300,00 | 2.254,00 |
| 6. | Nabava dodatne opreme za dječji vrtić Zeko Vladislavci – Sustavi protuprovale, plinodojave i IP portafona | 7.000,00 | 6.961,45 |
| 7. | Nabava dodatne opreme za dječji vrtić Zeko Vladislavci – Kuhinja | 7.138,00 | 7.138,00 |
| 8. | Nabava dodatne opreme za dječji vrtić Zeko Vladislavci –Senzori za praćenje mikroklimatskih uvjeta | 2.000,00 | 1.937,50 |
| 9. | Nabava dodatne opreme za dječji vrtić Zeko Vladislavci –Komarnici | 4.000,00 | 3.969,00 |
| 10. | Izrada horizontalne i vertikalne singalizacije za dječji vrtić Zeko Vladislavci | 1.750,00 | 1.732,13 |
| 11. | Uređenje zemlje i sjetva novog travnjaka oko dječjeg vrtića Zeko Vladislavci | 4.500,0 | 4.181,25 |
| 12. | Nabava dodatne opreme za dječji vrtić Zeko Vladislavci - izrada trakastih zavjesa | 3.950,00 | 3.928,50 |
| 13. | Nabava dodatne opreme za dječji vrtić Zeko Vladislavci - sjenila za prozore | 3.000,00 | 243,75 |
| 14. | Nabava uređaja, opreme i pribora za dječji vrtić Zeko Vladislavci | 7.100,00 | 7.026,35 |
| 15. | Nabava dodatne oprema za dječji vrtić Zeko Vladislavci - letva ograda i trake za ogradu | 1.500,00 | 1.497,61 |
| 16. | Grafičke i tiskarske usluge za potrebe otvaranja dječjeg vrtića Zeko Vladislavci | 1.000,00 | 70,00 |
| 17. | Sustav kontrole pristupa dječjem vrtiću Zeko Vladislavci | 1.050,00 | 1.022,50 |
| 18. | Stvaranje uvjeta za otvaranje dječjeg vrtića Zeko Vladislavci | 7.000,00 | 6.028,37 |
| 19. | Izgradnja sabirne jame za dječji vrtić Zeko Vladislavci | 18.400,00 | 18.365,53 |
| 20. | Ugradnja hid. Zatvarača na dječji vrtić Zeko Vladislavci | 2.200,00 | 2.187,50 |
| 21. | Soboslikarski, ličilački i fasaderski radovi na dječjem vrtiću Zeko Vladislavci | 1.090,50 | 1.090,50 |
|  | UKUPNO I | 359.328,11 | 219.467,93 |
| II. | Izgradnja solarnih elektrana na objektima u vlasništvu Općine Vladislavci |  |  |
| 1. | Solarna elektrana DVD Hrastin, Hrastin, Šandora Petefija 64 | 4.169,50 | 4.169,50 |
| 2. | Solarna elektrana Mrtvačnica Hrastin , Hrastin, Kiš Ferenca bb | 5.148,20 | 5.148,20 |
| 3. | Solarna elektrana Društveni dom Hrastin, Hrastin, Šandora Petefija 64 | 4.399,10 | 4.399,10 |
| 4. | Solarna elektrana Reciklažno dvorište Dopsin , Dopsin, J.J. Strossmayera 35b | 6.319,20 | 6.319,20 |
| 5. | Solarna elektrana Društveni dom Dopsin, Dopsin, J.J. Strossmayera 70 | 7.901,20 | 7.901,20 |
| 6. | Solarna elektrana nogometno igralište Dopsin, Dopsin, J.J. Strossmayera 118a | 4.399,10 | 4.399,10 |
| 7. | Solarna elektrana Općina Vladislavci 1, Vladislavci, K. Tomislava 141 | 7.901,20 | 7.901,20 |
| 8. | Solarna elektrana Općina Vladislavci 2, Vladislavci, K. Tomislava 141 | 7.901,20 | 7.901,20 |
| 9. | Solarna elektrana Lovačko društvo Vladislavci , Vladislavci, Športska 3 | 4.399,10 | 4.399,10 |
| 10. | Solarna elektrana Mrtvačnica Vladislavci | 3.564,10 | 3.564,10 |
| 11. | Solarna elektrana Društveni dom Vladislavci, Vladislavci, Erne Kiša 3 | 7.901,20 | 7.901,20 |
| 12. | Solarna elektrana nogometno igralište Vladislavci, Vladislavci, športska 3 | 10.053,20 | 10.053,20 |
| 13. | Solarna elektrana Mrtvačnica Dopsin, Dopsin, J.J. Strossmayera bb | 4.399,10 | 4.399,10 |
| 14. | Solarna elektrana Dječji vrtić vladislavci, Vladislavci, Športska 1 | 36.019,00 | 36.019,00 |
|  | UKUPNO II. | 114.474,40 | 114.474,40 |
| III. | SANACIJA I OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I OSTALIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE VLADISLAVCI |  |  |
| 1. | Energetska obnova Društvenog doma u Dopsinu | 234.512,50 | 220.917,54 |
| 2. | Opremanje Društvenog doma u Vladislavcima | 14.050,00 | 14.050,00 |
| 3. | Uređenje pročelja na vatrogasnoj garaži u Hrastinu | 8.900,00 | 8.809,94 |
| 4. | Elektroinstalaterski radovi na zgradi Općine Vladislavci | 4.700,00 | 4.512,50 |
| 5. | Elektroinstalaterski radovi na pomoćnom objektu Društvenog doma u Dopsinu | 5.300,00 | 5.212,50 |
| 6. | Sanacija krovišta na adresi K. Tomislava 196 A u Vladislavcima | 10.000,00 | 9.773,38 |
| 7. | Nabava solarnog panela zbog kvara od posljedica nevremena | 980,00 | 973,75 |
| 8. | Obnova Kipa Sv. Ivana | 360,00 | 354,83 |
| 9. | Elektroinstalaterski radovi na Društvenom domu u Dopsinu - izmještanje brojila | 10.500,00 | 10.434,63 |
|  | UKUPNO III. | 289.302,50 | 275.039,07 |
|  | SVEUKUPNO | 763.105,01 | 608.981,40 |

III.

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vladislavci

KLASA: 400-01/24-20/01

URBROJ: 2158-41-01-26-9

Vladislavci, 25.05.2026.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marjan Tomas